第三次小组例会 | 0:13:54

## 会议日期 | 时间 2018.10.11| 21:07 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第三次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖  郑丞钧  张嘉诚 |

# 任务分配

## 分配的时间 | 0:09:38 | 议程主题 第三周任务 | 发言者 赵豪杰

确定由郑丞钧调整甘特图

（张）可以参考学长提供的甘特图

（赵）要有并行 串行 不要只有一条路径 还需要解决甘特图内的各种报错

（郑）偶尔会出现日期报红的情况：（苏）休息日默认不能安排工作

（郑）小组例会这种活动会出现资源投入过多的提示：（赵）百度解决

（赵）可以先只写三次迭代 主要参照书上流程走 不要直接采用敏捷

确定罗培铖修改可行性分析报告

（赵）主要是根据老师上课所要求的来修改

确定苏碧青修改项目计划

（赵）部分内容修改 甘特图关联内容更新

Git结会后试用

（罗）一人一分支 互传都用git

确定赵豪杰搜集UML相关资料

（赵）维基百科 学堂在线课程ppt 资料搜集

（张）内容以教程为主 用户指南为辅

确定张嘉诚制作UMLppt

（赵）对照英文原版来写，文档中需要的图由苏做。

确定任务截止日期，暂定14日20:00。

结论 关于第三周小组作业的具体分配与详细说明，任务截止日期于本周日晚。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 甘特图修订 | 郑丞钧 | 2018.10.14 | 20:00 |
| 可行性分析修订 | 罗培铖 | 2018.10.14 | 20:00 |
| UML资料搜集 | 赵豪杰 | 2018.10.14 | 20:00 |
| UML翻转课堂制作 | 张嘉诚 | 2018.10.14 | 20:00 |
| 需求工程计划修订 | 苏碧青 | 2018.10.14 | 20:00 |

观察者 姓名

资源专家 姓名

特别备注在此处键入其他备注