第四次小组例会 | 0:13:54

## 会议日期 | 时间 2018.10.18| 21:07 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第四次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖  郑丞钧  张嘉诚 |

# 任务分配

## 分配的时间 | 0:11:14 | 议程主题 总结第三周任务 | 发言者 赵豪杰

上周翻转课堂PPT修订

1. 缺少参考文献一项
2. UML示例图需要自己画
3. 需要添加英文缩写的解释与备注

（赵）做各项任务时 建议随时参考评审表

配置管理文档修订

1. 配置管理文档新增流程图

（罗）设置服务器权限有挫折

（赵）配置管理文档不够清晰 需要添加一个工作流程管理图

访谈记录

甘特图修订

需求工程计划修订

1. 缺少WBS图

## 分配的时间 | 0:13:34 | 议程主题 发布第四周任务 | 发言者 赵豪杰

结论 关于第四周小组作业的具体分配与详细说明，任务截止日期于本周日晚。

具体任务分配如下图：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 上周翻转课堂PPT修订 | 张嘉诚 | 2018.10.21 | 20:00 |
| 项目章程修订 | 赵豪杰 | 2018.10.21 | 20:00 |
| 项目总体计划起草 | 苏碧青 | 2018.10.21 | 20:00 |
| 需求工程计划修订-wbs | 苏碧青 | 2018.10.21 | 20:00 |
| 会议记录&访谈记录整理 | 苏碧青 | 2018.10.21 | 20:00 |
| 项目总体计划修订 | 郑丞钧 | 2018.10.21 | 20:00 |
| 甘特图更新 | 郑丞钧 | 2018.10.21 | 20:00 |
| 下周翻转PPT主要负责人（后续会分散任务） | 张嘉诚 | 2018.10.21 | 20:00 |
| 新增工作流程管理图 | 罗培铖 | 2018.10.21 | 20:00 |
| 确定原型工具 | 赵豪杰 | 2018.10.21 | 20:00 |