第五次小组例会 | 1:42:34

## 会议日期 | 时间 2018.10.25| 19:43 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第五次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖  郑丞钧  张嘉诚 |

# 工具培训 & 任务分配

## 分配的时间 | 0:12:34 | 议程主题 project培训 | 发言者 郑丞钧

郑丞钧主讲项目管理工具project 2016的基本使用，内容涵盖：新建项目、新建任务、修改属性、常见报红解决等。

**衍生任务：修订项目甘特图，主要是修改工时、新增teambuilding与更新进度。**

## 分配的时间 | 0:26:22 | 议程主题 Git培训 | 发言者 罗培铖

罗培铖主讲版本管理工具Git及Sourcetree的基本使用，内容涵盖：上周ppt合并遗留问题解决、协同合并原理解释、组员疑问解答等。

**扩展讨论：确定代码仓库需要另设。**

## 分配的时间 | 0:04:34 | 议程主题 Mockplus培训 | 发言者 赵豪杰

赵豪杰主讲原型设计工具Mockplus的基本使用，内容涵盖基本组件介绍、基本操作展示、滴滴模板展示等。

**重要决定：组内一致决定将原型设计工具由原定的RP替换为Mockplus。**

## 分配的时间 | 0:06:30 | 议程主题 Rational Software Architect培训 | 发言者 张嘉诚

张嘉诚主讲需求建模工具 的基本使用，内容涵盖面板介绍、基本操作展示等。

**重要决定：由于Rational Rose版本老旧操作僵硬，组内一致决定换一个工具，现决定替代工具为Rational Software Architect。**

## 分配的时间 | 0:10:02 | 议程主题 RuisitePro培训 | 发言者 苏碧青

苏碧青主讲需求管理工具RuisitePro的基本使用，内容涵盖基本组件介绍、基本操作展示等。

**重要决定：由于Rational RuisitePro过于难用，组内一致决定换一个工具，现决定替代工具为ONES project。**

## 分配的时间 | 0:01:25 | 议程主题 上周任务总结 | 发言者 赵豪杰

任务提交需要更加及时高效。

Git提交的注释需要严格按照配置管理说明。

确定本周任务截止时间为本周六晚八点前。

## 分配的时间 | 0:39:09 | 议程主题 本周任务分配 | 发言者 赵豪杰

具体任务分配如下图：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 及时更新各文档中的工具（例RuisitePro替代工具为ONES project） | 任务涉及文档与PPT的所有组员 | 2018.10.27 | 20:00 |
| PPT更新 | 张嘉诚 | 2018.10.27 | 20:00 |
| 绩效雷达图 | 赵豪杰 | 2018.10.27 | 20:00 |
| 甘特图修订（修改工时，加入teambuilding，更新进度） | 郑丞钧 | 2018.10.27 | 20:00 |
| 仔细修订需求工程项目计划 | 苏碧青 | 2018.10.27 | 20:00 |
| 协助修订需求工程项目计划 | 郑丞钧 | 2018.10.27 | 20:00 |
| QA计划 | 罗培铖 | 2018.10.27 | 20:00 |
| 找需求工程模板 | 罗培铖 | 2018.10.27 | 20:00 |
| 翻转ppt-图 | 赵豪杰 | 2018.10.27 | 20:00 |
| 翻转ppt制作 | 张嘉诚 | 2018.10.27 | 20:00 |