第二次组内评审 | 1:22:55

## 会议日期 | 时间 2018.10.29| 19:29 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第二次组内评审 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖  郑丞钧  张嘉诚 |

# 组内评审 & 问题与解决

## **评审概况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 | 负责人 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 评价 | 返工内容 |
| UML-PPT | 张嘉诚（主）  赵豪杰(图) | 达到必要条件 | 部分图待更新，部分排版待调整 | 由苏碧青记录所有需要修改的页码与内容，会后修改 | 良好 | 共计需要修改9张PPT |
| 需求工程PPT | 张嘉诚 | 完成情况较好 | 部分图待更新 | 由苏碧青记录所有需要修改的页码与内容，会后修改 | 良好 | 共计需要修改14张PPT |
| FAR | 罗培铖 | 有待完善 | 缺少SWOT分析，缺少最终方案的描述 | 会后及时补充完善可行性分析报告 | 良好 | 增加SWOT分析、最终方案描述 |
| SDP | 苏碧青（主）  郑丞钧（补） | 完成情况较好 | 范围管理计划有待改善 | 本周四项目管理课后问侯老师该问题 | 良好 | 范围管理计划待修改，更新甘特图关联内容 |
| GANTT | 郑丞钧 | 完成情况较好 | 版本号不规范  部分输入输出有错误 | 及时修正版本号，及时改正输入输出 | 良好 | 改正输入输出项，根据返工进度及时更新甘特图，按规范命名版本号 |
| 项目章程 | 赵豪杰 | 有待确认 | 项目命名有待确认 | 会后及时与张嘉诚确认 | 良好 | 无 |

## **团队评价**

当前GANTT-文档-PPT三者存在”蝴蝶效应”，一旦其中之一改动就会牵扯出各种内容的更新….

鉴于此种情况，本项目组内部允许这种矛盾体的存在。

## **下期工作安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 工作项 | deadline | 监督人 |
| 张嘉诚 | PPT返工 | 2018年10月30日11:30 | 赵豪杰 |
| 郑丞钧 | GANTT返工 | 2018年10月30日11:30 | 赵豪杰 |
| 苏碧青 | 需求工程项目计划返工 | 2018年10月30日11:30 | 赵豪杰 |
| 罗培铖 | 可行性分析返工 | 2018年10月30日11:30 | 赵豪杰 |
| 赵豪杰 | 界面原型设计 | 无 | 杨枨 |

主要检查人：赵豪杰

参与检查人：赵豪杰 张嘉诚 苏碧青 罗培铖 郑丞钧

检查日期：2018年10月29日19:29