第六次小组例会 | 0:49:09

## 会议日期 | 时间 2018.11.1| 21:31 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第六次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖  郑丞钧  张嘉诚 |

# 上周总结 & 本周情况&任务分配

## **上周总结**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 | 负责人 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 评价 | 返工内容 |
| UML-PPT | 张嘉诚 | 欲答辩但上课时间不足，尚未进行答辩 | 无 | 无 | 自我评价五五开 | 根据相关文档的修改而更新 |
| 需求工程PPT | 张嘉诚 | 欲答辩但上课时间不足，尚未进行答辩 | 无 | 无 | 良好 | 根据上课答辩情况微调 |
| QA计划 | 罗培铖 | 已完成但仍有待完善 | 部分条目不清楚如何填写 | 查看课本 | 完成度较好 | 暂无 |
| 配置管理计划 | 罗培铖 | 完成度较好 | 无 | 无 | 完成度较好 | 暂无 |
| FAR | 罗培铖 | 完成度较好 | 无 | 无 | 完成度较好 | 暂无 |
| GANTT | 郑丞钧 |  |  |  | 暂时完美 | 暂无 |
| 范围管理计划 | 郑丞钧 | 已制成表格形式，但内容有待改善 | 内容模糊 | 周四项目管理课后问侯老师的意见 | 有待加强 | 根据侯老师给出的建议完善内容 |
| 需求工程项目计划 | 苏碧青 | 完成情况不错 | 无 | 无 | 不错 | 暂无 |
| UML图 | 赵豪杰 | 完成情况不错 | 无 | 无 | 不错 | 暂无 |

**总体来说，没有太大问题，问题主要是以下两点：**

1. 甘特图-文档编辑-PPT三者之间存在”蝴蝶效应”；
2. 任务分配有一点问题。

## **本周情况**

本周组长赵豪杰计划预约用户杨枨进行用户访谈，计划预约客户杨枨进行客户访谈，计划预约PM杨枨进行课程问题探讨，已发邮件，时间定于2018年11月1日晚6:30，地点定于杨枨办公室。

对于用户，主要是向其展示本项目组的第一版界面原型，期望产出对功能点增删与对布局的要求等；

对于客户，主要是向其反应本项目组根据可行性分析报告总结出来的最终是实现方案，是否可以接受此方案，看情况判断需求；

对于PM，主要问一下项目管理与项目组运作过程中的问题。

## **任务分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 工作项 | deadline | 监督人 |
| 张嘉诚 | PPT返工，界面原型PPT制作 | 2018年11月4日20:30 | 赵豪杰 |
| 郑丞钧 | GANTT返工 | 2018年11月4日20:30 | 赵豪杰 |
| 苏碧青 | 需求工程项目计划返工 | 2018年11月4日20:30 | 赵豪杰 |
| 罗培铖 | PPT材料收集 | 2018年11月4日20:30 | 赵豪杰 |
| 赵豪杰 | 界面原型设计 | 2018年11月8日18:30 | 杨枨 |