第八次小组例会 | 0:33:13

## 会议日期 | 时间 2018.11.15| 21:10 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第八次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖（因故缺席）  郑丞钧  张嘉诚 |

# 上周总结 & 本周情况&任务分配

## **上周总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组员 | 上周任务 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 |
| 郑丞钧 | GANTT | 还行吧 | 缺少用户类这一项，有待细化 | 看书更新甘特图 |
| 苏碧青 | 需求工程修订；OBS；WBS | 可以达到杨枨的要求 | 暂无 | 暂无 |
| 张嘉诚 | 需求工程PPT答辩；上下文图 | 还可以 | 还缺一个鱼骨图 | 本周看书补图 |
| 赵豪杰 | 界面原型；组内条例 | 良好 | 组内条例补充 | 界面原型交付给苏碧青优化 |

## **本周情况**

当前阶段，PM认为当前局势不容乐观。

## **任务分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 工作项 | deadline | 监督人 |
| 张嘉诚 | 鱼骨图 | 2018年11月18日19:00 | 赵豪杰 |
| 郑丞钧 | GANTT、用户分类文档 | 2018年11月18日19:00 | 赵豪杰 |
| 苏碧青 | 界面原型 | 2018年11月18日19:00 | 赵豪杰 |
| 罗培铖 | 愿景与范围修订 | 2018年11月18日19:00 | 赵豪杰 |
| 赵豪杰 | 组内条例 | 2018年11月18日19:00 | 赵豪杰 |