第九次小组例会 | 0:57:41

## 会议日期 | 时间 2018.11.22| 20:16 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第九次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖  郑丞钧  张嘉诚 |

# 上周总结 & 界面原型评审&任务分配

## **上周总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组员 | 上周任务 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 |
| 郑丞钧 | GANTT 用户分类文档 | 在PM教育后有所改进 | 缺少用户类这一项，有待细化 | 暂无 |
| 苏碧青 | 修改界面原型 | 部分界面尚未完成 | 部分界面还需要改善 | 暂无 |
| 张嘉诚 | 关联图 生态系统 鱼骨图 | 还可以 | 暂无 | 暂无 |
| 赵豪杰 | 界面原型；组内条例 | 良好 | 组内条例补充 | 界面原型交付给苏碧青优化 |
| 罗培铖 | 愿景与范围修订 | 还行 | 复用的内容需要看清楚使用场景后再用 | 继续修订 |

## **界面原型评审**

主要展示了地图以及约钓两部分的界面，本项目组其他成员表示认可。

对界面上的按钮与排版 还有待改进，本项目组其他成员表示非常乐意帮界面原型制作者找图标素材等。

## **任务分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 工作项 | deadline | 监督人 |
| 苏碧青 | 界面原型 会议记录 | 2018年11月24日19:00 | 赵豪杰 |
| 赵豪杰 | 访谈管理员用户代表彭冰老师 | 2018年11月23日16:00 | 赵豪杰 |