第十次小组例会 | 0:22:01

## 会议日期 | 时间 2018.11.25| 17:16 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第十次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖  郑丞钧  张嘉诚 |

# 访谈总结 &任务分配

## **访谈总结**

组内总结访谈内容，主要总结了以下几点：

1. 上下文图可以用用例图来代替；
2. 范围与愿景需要修改成功指标；
3. 负责条款可以加入到原型中；
4. 用户类文档需要添加显式隐式；
5. 界面原型部分细节需要补充。

## **任务分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 工作项 | deadline | 监督人 |
| 苏碧青 | 界面原型 会议记录 | 2018年11月29日17:00 | 赵豪杰 |
| 赵豪杰 | SRS | 2018年11月29日16:00 | 赵豪杰 |
| 郑丞钧 | 分类文档 用例说明 | 2018年11月26日16:00 | 赵豪杰 |
| 张嘉诚 | SRS | 2018年11月29日16:00 | 赵豪杰 |
| 罗培铖 | 用例图 更新V&S | 2018年11月26日16:00 | 赵豪杰 |