第十一次小组例会 | 0:22:01

## 会议日期 | 时间 2018.11.29| 20:31 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第十一次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖  郑丞钧  张嘉诚 |

# 上周总结 &界面原型 &任务分配

## **上周总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组员 | 上周任务 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 |
| 郑丞钧 | GANTT | 还行吧 | 暂无 | 暂无 |
| 苏碧青 | 界面原型 | 本周还需要继续画 | 暂无 | 暂无 |
| 张嘉诚 | 找图 | 还可以 | 暂无 | 暂无 |
| 赵豪杰 | 界面原型；组内条例 | 良好 | 暂无 | 暂无 |
| 罗培铖 | 用例图 V&S修订 | 良好 | 暂无 | 暂无 |

## **界面原型**

渔获分享界面：添加渔获的方式改为折叠栏；

新增钓点界面：添加的钓点位置与已有钓点过于近，应该提示无法新建；

装备库界面：图片+装备名称；

搜索界面：历史搜索记录+热门钓点；

渔友圈缺少点赞等小图标；

发起约钓界面：排版需要改进；

## **任务分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 工作项 | deadline | 监督人 |
| 苏碧青 | 界面原型-main | 2018年12月2日17:00 | 赵豪杰 |
| 赵豪杰 | 界面原型-注册登录 装备库 | 2018年12月2日17:00 | 赵豪杰 |
| 郑丞钧 | 分类文档 用例说明 | 2018年12月2日17:00 | 赵豪杰 |
| 张嘉诚 | SRS | 2018年12月2日17:00 | 赵豪杰 |
| 罗培铖 | 用例图 | 2018年11月26日16:00 | 赵豪杰 |