第十二次小组例会 | 0:40:05

## 会议日期 | 时间 2018.12.06| 18:46 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第十二次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖  郑丞钧  张嘉诚 |

# 上周总结 &界面原型 &任务分配

## **上周总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组员 | 上周任务 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 |
| 苏碧青 | 界面原型-main | 还可 | 暂无 | 暂无 |
| 赵豪杰 | 界面原型-注册登录 装备库 | 还行 | 暂无 | 暂无 |
| 郑丞钧 | 分类文档 用例说明 | 不够详细 | 暂无 | 暂无 |
| 张嘉诚 | SRS | 还行 | 暂无 | 暂无 |
| 罗培铖 | 用例图 | 还行 | 暂无 | 暂无 |

## **界面原型**

个人动态界面：统一做成微博形式；

随便逛逛部分：删除；

约钓活动五个状态：去除正在钓鱼这一状态；

开车出发部分：删除；

## **任务分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 工作项 | deadline | 监督人 |
| 苏碧青 | 根据cya他们组的文档填写srs(用例部分可先不填) | 2018年12月9日八点半前先git上交一版 | 赵豪杰 |
| 苏碧青 | 试着用一下需求管理工具 | 2018年12月9日八点半前先git上交一版 | 赵豪杰 |
| 赵豪杰 | 将SRS改为IEEE标准，填写初步内容 | 2018年12月7日11点前 | 赵豪杰 |
| 赵豪杰 | 修改界面原型 | 2018年12月13日18点前 | 赵豪杰 |
| 郑丞钧 | 更新甘特图 | 2018年12月9日八点半前 | 赵豪杰 |
| 郑丞钧 | 参考cya小组编写一份QFD打分表，添加用例和用例图(粗一点，让整个流程先通顺) | 2018年12月9日八点半前 | 赵豪杰 |
| 张嘉诚 | 制作翻转ppt | 2018年12月9日八点半前 | 赵豪杰 |
| 罗培铖 | 安排翻转ppt制作大纲，制作各种uml图 | 2018年12月9日八点半前 | 赵豪杰 |