第十三次小组例会 | 0:12:18

## 会议日期 | 时间 2018.12.14| 18:46 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第十三次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖  郑丞钧（请假，朋友来杭州）  张嘉诚 |

# 上周总结 &任务分配

## **上周总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组员 | 上周任务 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 |
| 苏碧青 | SRS模板修改与部分内容填写 | 还可 | 暂无 | 暂无 |
| 赵豪杰 | 界面原型修改、将SRS模板修改为IEEE标准 | 还行 | 暂无 | 暂无 |
| 郑丞钧 | QFD、GANTT更新、用例说明 | 用例说明还未完成 | 用例说明拖延有点久 | 本周继续完成且必须完成 |
| 张嘉诚 | UML翻转PPT制作 | 还行 | 暂无 | 暂无 |
| 罗培铖 | UML用例图 | 还行 | 构件图无法使用当前工具画出 | 暂时使用网络图片 |

## **任务分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 工作项 | deadline | 监督人 |
| 苏碧青 | 用户需求的出处、需求跟踪矩阵、需求可行性论证 | 12月16号20点 | 赵豪杰 |
| 赵豪杰 | 游客代表、管理员代表邀请、用户手册 | 12月16号20点 | 赵豪杰 |
| 郑丞钧 | 先把导航和直播部分删除，然后对用例图修改补充、用例场景说明 | 12月16号20点 | 赵豪杰 |
| 张嘉诚 | 数据字典、ER图 | 12月16号20点 | 赵豪杰 |
| 罗培铖 | 测试用例、发问卷到5个渔友群 | 12月17号20点 | 赵豪杰 |