第十四次小组例会 | 0:19:55

## 会议日期 | 时间 2018.12.20| 19:40 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第十四次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖  郑丞钧  张嘉诚 |

# 上周总结 &任务分配

## **上周总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组员 | 上周任务 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 |
| 苏碧青 | 需求管理矩阵 需求可行性论证 状态机图 | 还可 | 不一定要状态机图 也可以是交互图 对象图 | 暂无 |
| 赵豪杰 | 管理员界面原型 确认管理员需求 用户手册编写 修改用户界面原型 | 还行 | 暂无 | 暂无 |
| 郑丞钧 | GANTT更新、用例说明 | 用例说明还未完成 | 用例说明拖延有点久 | 本周继续完成且必须完成 |
| 张嘉诚 | 数据字典、ER图 | 还行 | 暂无 | 暂无 |
| 罗培铖 | 测试用例 | 30+个 | 暂无 | 暂无 |

## **任务分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 工作项 | deadline | 监督人 |
| 苏碧青 | 特性树 整合SRS | 12月23号20:30 | 赵豪杰 |
| 赵豪杰 | 两个界面原型的修改 用户手册 | 12月23号20:30 | 赵豪杰 |
| 郑丞钧 | 用例 用例图编写 | 12月23号20:30 | 赵豪杰 |
| 张嘉诚 | 用例 用例图编写 | 12月23号20:30 | 赵豪杰 |
| 罗培铖 | 测试用例 | 12月23号20:30 | 赵豪杰 |