第十五次小组例会 | 0:33:40

## 会议日期 | 时间 2018.12.30| 13:19 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第十五次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 罗培铖  郑丞钧  张嘉诚 |

# 上周总结 &任务分配

## **上周总结**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组员 | 上周任务 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 |
| 苏碧青 | 特性树 整合SRS PPT 状态机图 更新QDF打分表 | ok | 暂无 | 暂无 |
| 赵豪杰 | 两个界面原型的修改 用户手册 | ok | 暂无 | 暂无 |
| 郑丞钧 | 客户端用例 用例图编写 | ok | 暂无 | 暂无 |
| 张嘉诚 | 管理端用例 用例图编写 | ok | 暂无 | 暂无 |
| 罗培铖 | 测试用例 | 30+个 | 暂无 | 暂无 |

## **任务分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 工作项 | deadline | 监督人 |
| 苏碧青 | 管理员端用例修改 管理员端对话框图 管理员端用户手册 整合SRS | 12月30号20:30 | 赵豪杰 |
| 赵豪杰 | 修改界面原型 更新用户手册 | 12月30号20:30 | 赵豪杰 |
| 郑丞钧 | 客户端用例修改 用例图编写 异常数据字典 | 12月30号20:30 | 赵豪杰 |
| 张嘉诚 | 游客端用例 用例图编写 修改客户端用例图 异常数据字典 | 12月30号20:30 | 赵豪杰 |
| 罗培铖 | 测试用例 | 12月30号20:30 | 赵豪杰 |