第十六次小组例会| 0:36:01

## 会议日期 | 时间 *2019.01.04| 16:40* | 会议地点 理四*508*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 第十六次小组例会 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 苏碧青 | | 杨枨  罗培铖  张嘉诚 |

# 上周总结&本周任务

## 分配的时间 | *\*:\*\*:\*\** | 议程主题 上周总结 | 发言者 赵豪杰

本周在课堂上预评审了需求规格说明书，评审内容覆盖上周全部任务，具体返工内容与负责人如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审文档 | 存在问题 | 返工内容 | 负责人 | DDL | 检查人 |
| SRSppt | ppt中没有展示管理员模块的相关成果；  ppt上在测试用例一页上最好加上所采用的测试方法（黑盒等价类）； | 1. ppt新增管理员端相关成果； 2. 在测试用例展示页上说明所采用的测试方法； | 张嘉诚 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |
| SRS文档 | “目录”俩字没有排版；  运行需求尚未与管理员确认（系统维护的具体时间等，杨枨建议的系统维护时间为2:00am-4:00am） | 1. 目录排版； 2. 整理出待确认的非功能性需求向管理员确认； | 苏碧青 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |
| 测试用例 | 目录不达标；  用户与管理员的测试用例需要分为两个独立文档； | 1. 目录排版； 2. 分为两个文档(不知道游客是否需要另成文档)； | 罗培铖 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |
| QDF打分表 | 尚未进行优先级排序。 | 由高到低排序； | 苏碧青 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |
| 对话框图 | 对话框图只画了主通路，还需要细化；  例如约钓的对话框图，约钓会出现意外情况以及多种可选情况，建议绘制成DM，以总-分的形式组织。 | 1. 对话框图尽量画全通路； 2. 复杂且关键的部分以总-分的形式展开绘制DM； | 张嘉诚、苏碧青、郑丞钧 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |
| 用例图 | 参数还需要细化（例如本次PPT上举例的用例图上的’必要信息’一项，就有列举出来的必要） | 用例图上的模糊参数需要细化（例如”必要信息”）。 | 张嘉诚、郑丞钧 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |
| 其他 | 为了更好地向客户说明，建议绘制序列图or协作图or活动图等辅助说明。 | 为了更好地向客户说明，建议绘制序列图or协作图or活动图等辅助说明。 | 待定 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |
| ER图 | 缺少管理员端的ER图 | 新增管理员端ER图 | 待定 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |
| 用户手册 | 一页至少两张图片 | 图片重新排版 | 赵豪杰 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |
| 项目计划 | 没有及时跟进更新 | 及时更新 | 待定 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |
| teambuilding小结 | 没有及时做出团建小结 | 及时补交团建小节； | 赵豪杰 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |
| JAD | 尚未开展 | 及时开展 | 全体 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |
| 内部评审 | 尚未开展 | 及时开展 | 全体 | 20190106 8:30 | 赵豪杰 |

## 分配的时间 | *\*:\*\*:\*\** | 议程主题 本周任务 | 发言者 赵豪杰

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 工作内容 | DDL | 监察人 |
| 罗培铖 | 1. 测试用例目录排版； 2. 测试用例分为两个文档(不知道游客是否需要另成文档)； 3. 测试计划（**下周一20:00前**） | 本周末20:30前 | 赵豪杰 |
| 郑丞钧 | 1. 对话框图尽量画全通路； 2. GANTT 3. 用例图上的模糊参数需要细化（例如”必要信息”） | 本周末20:30前 | 赵豪杰 |
| 张嘉诚 | 1. ppt新增管理员端相关成果； 2. ppt在测试用例展示页上说明所采用的测试方法； 3. 用例图上的模糊参数需要细化（例如”必要信息”） 4. 为了更好地向客户说明，建议绘制序列图or协作图or活动图等辅助说明 | 本周末20:30前 | 赵豪杰 |
| 苏碧青 | 1. 用户手册图片重新排版 2. 安装与部署计划（**下周一20:00前**） 3. 五个记录 4. 管理员对话框图 | 本周末20:30前 | 赵豪杰 |
| 赵豪杰 | 1. 补交团建小节 2. 管理员界面原型 3. 用户手册修订 | 本周末20:30前 | 赵豪杰 |