|  |  |
| --- | --- |
| 准备材料 | 涉及的打分点 |
| 各个里程碑PPT缩略截图 | 1 |
| 里程碑每周提交邮件截图 | 2 |
| 项目章程展示 | 3 |
| 需求项目计划采用了什么模板，展示目录截图  各类子计划展示 | 4、12 |
| 会议记录缩率截图，数量统计，挑一份详细截图 | 5 |
| 各个里程碑内部评审记录缩略截图，挑SRS那次详细截图，指派人修改 | 6、38、39 |
| 配置管理工具截图，体现效果不错 | 7 |
| 根据进度更新文档，截图展示可以追述历史 | 8 |
| WBS截图体现项目5个阶段、需求工程的2个阶段 | 9 |
| 需求计划中的组员任务分配截图，网络图的里程碑  新旧甘特图，展示偏差  资源分配、人员过载情况展示（甘特图） | 10、11、13 |
| 上下文图展示，愿景文档展示目录 | 14 |
| 分为哪些用户群，用户代表分类了吗？找了哪些？邀请回复截图、邮件模板。访谈记录缩略截图，次数统计。 | 15、16、17 |
| 界面原型好看截图几张，展示工作量，用什么工具。界面原型是否高保真、便捷？(展示首页人性化设计) | 18、46、47 |
| 每个用户的用例文档缩略截图，展示一个精美用例。  用例文档要包括了用例图、用例场景说明、界面原型、DM，所采用工具 | 19、20 |
| 每个用户的非功能需求 | 21 |
| 优先级打分规则，缩略图展示我们收到的打分表文件，最终排序结果 | 22 |
| 需求可行性分析，存在不可行需求吗？ 有记录吗？ | 23 |
| JAD会议记录和反馈文件 | 24 |
| SRS清楚吗？  内容是否完整？  非功能和功能需求有吗？达到下限？  需求优先级排序要放SRS里，优先级排序考虑用户群分类。需求冲突？怎么解决：换肤  数据字典  ER图  实现环境和运行环境  SRS中对各类用户需求标明来源。SRS各部分索引关系  复杂环节的UML图 | 25、26、27、28、29、30、31、32、33 |
| 测试用例数量，是否能验证需求，采用模板，设计方法，展示一个精致的测试用例 | 35、36 |
| 用户手册正确有效 | 37 |
| SRS Baseline，是否进行了正式的发布？是否定义了基准版本号？是否提交配置系统 | 40 |
| 需求管理工具截图  跟踪矩阵 | 41 |
| CCB组织介绍，为什么选 | 42 |
| 变更申请报告是否完整？截目录 | 43 |
| 需求变更影响分析 | 44 |
| 针对变更的影响，在项目计划中，建议的变更如何影响任务的执行顺序、依赖性、工作量或进度？ | 45 |
| 设计，开发，部署，测试等阶段的计划性安排，WBS和OBS | 48 |
| 设计实现？ | 49 |
| Team Building？目的是什么？方式是什么？是否有效？ 总结截图 | 50 |
| 项目总结报告，问题、经验教训、分析原因  评价和绩效 | 51、52、53 |
| 移动课堂助理？ | 54 |