  - 渔乐生活APP

| 文件状态： [ ]草稿 [√]正式发布 [ ]正在修改 | 文件标识： | PRD2018-G07-RMP |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 1.0.0 |
|  | 作者： | G07 |
|  | 完成日期： | 2019-01-13 |

  - 需求管理计划

  - Requirements Management Plan

# 版 本 历 史

| 版本 | 作者 | 协助者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 张荣阳 | 张荣阳 | 2019/1/8-2019/1/8 | 起草 |
| 1.0.0 | 张荣阳 | 张荣阳 | 2019/1/13-2019/1/13 | 修订工具错误 |

目录

版 本 历 史	2

1 引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 背景	4

1.2.1 项目名称	4

1.2.2 项目提出者	4

1.2.3 项目开发团队	4

1.3 参考资料	5

2 需求管理	5

2.1 组织、职责和接口	5

2.1.1 客户	5

2.1.2 用户	5

2.1.3 项目经理	6

2.1.4 质量保证人员	6

2.1.5 开发商	6

2.1.6 配置管理	6

2.2 工具、环境、基础设施	6

3 需求规格定义	7

3.1 文档描述	7

3.1.1 文档种类	7

3.1.2 需求种类	7

3.1.3 列表值	9

3.2 可追溯性	10

3.2.1 需求类型的课跟踪标准	10

3.3 报告和措施	10

4 需求变更管理	10

4.1 更改请求处理和批准	10

4.1.1 由利益相关者提出的更改请求，增强请求或修正缺陷	11

4.1.2 CCB会审查对影响，花费和时间的影响	11

4.1.3 接受更改后如何进行实现与测试	11

4.1.4 需求变更已被验证并关闭	11

4.1.5 CCB控制变更流程及人员	11

4.1.6 项目基线	12

- 引言

  - 编写目的

本文档的主要目的是为了需求管理控制，项目用户提出的需求变更而建立的文档，主要包含需求变更的编号、请求，已经相关的影响，主要是为了记录用户需求变更历史，为以后的需求获取与分析留下记录。

背景

项目名称

渔乐生活APP

    - 项目提出者

下表简述了项目提出者的联系方式信息。

| 姓名 | 联系电话 | 邮箱 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨枨 | 13357102333 | yangc@zucc.edu.cn | 理四504 |
| 侯宏仑 | 13071858629 | ubilabs@zucc.edu.cn | 理四501 |

    - 项目开发团队

下表简述了整个开发团队的成员联系方式信息。

| 姓名 | 角色 | 联系电话 | 邮箱 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张荣阳 | 组长 | 13372536516 | 31601376@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-608 |
| 赵伟宏 | 组员 | 13588151048 | 31601378@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-608 |
| 林翼力 | 组员 | 13588759320 | 31601355@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-603 |
| 刘浥 | 组员 | 13588742787 | 31601356@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-603 |
| 陈帆 | 组员 | 17195864903 | 31601345@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-524 |

为了成功地开发该网站，我们首先得得到教师和学院的支持和认可；还需要得到教师，同学的高度配合；其次我们团队有较好的合作精神，工作能力和有空余时间。

项目组成员空余时间表：

|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上午-1 | 张赵刘陈林 | 张赵刘陈林 |  | 赵林 | 赵刘林 | 张赵刘陈 | 刘陈林 |
| 上午-2 | 赵陈 |  |  |  |  | 张赵刘陈 | 刘陈林 |
| 下午-1 | 赵陈 | 张 | 林 | 张刘 | 刘陈林 | 张赵刘陈林 | 赵刘陈林 |
| 下午-2 | 赵陈 | 张陈 | 刘林 | 张刘 | 刘陈林 | 张赵刘陈林 | 赵刘陈林 |
| 晚修 | 张赵陈林 | 赵陈林 | 赵陈林 | 张刘林 | 张赵刘陈林 | 张赵刘陈林 | 赵刘陈林 |

参考资料

[1] PRD2018-G07-用户群分类

[2] PRD2018-G07-文档编写说明

[3] 张海藩,牟永敏.软件工程导论（第六版）

[4] GB/T-8567-2006.国标《计算机软件文档编制规范》

[5] GB/T19000—2008/ISO9000.国标《质量管理体系 基础和术语》

[6] PRD2018-G07-需求工程项目计划

[7] PRD2018-G07-人力资源管理计划

[8] PRD2018-G07-沟通管理计划

[9] PRD2018-G07-愿景与范围

[10] 项目管理知识体系指南（PMBOK 指南 第六版)/项目管理协会

[11] 软件项目管理（原书第5版） [Software Project Management Fifth Edition]

[12] 软件需求（原书第3版） [Software Requirements]

需求管理

组织、职责和接口

客户

| 姓名 | 联系电话 | 邮箱 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨枨 | 13357102333 | yangc@zucc.edu.cn | 理四504 |
| 侯宏仑 | 13071858629 | ubilabs@zucc.edu.cn | 理四501 |

用户

| 姓名 | 用户身份 | 电话 | 邮箱 | QQ | 微信 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潘琳 | 管理员用户 | 15988157341 | / | / | plpl1016 | / |
| 杨枨 | 客户&用户 | 13357102333 | yangc@zucc.edu.cn | 3407837159 | HolleyYang | 理四504 |
| 张嘉诚 | 游客 | 13305847480 | 31601375@zucc.edu.cn | 2582905612 | Zhang13305847480 | 弘毅1-608 |
| 赵豪杰 | 开发者 | 15968120935 | 31601377@zucc.edu.cn | 1024654481 | LZ1024654481 | 弘毅1-608 |

项目经理

| 姓名 | 电话 | 邮箱 | QQ | 微信 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张荣阳 | 13372536516 | 31601379@zucc.edu.cn | 905650387 | zry905650387 | 弘毅1-608 |

质量保证人员

质量保证的作用是责任（报告）的项目经理，负责确保项目的标准是正确和可验证之后，所有工程人员。

| 姓名 | 电话 | 邮箱 | QQ | 微信 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林翼力 | 13588759320 | 31601355@stu.zucc.edu.cn | 249326630 | lyl19980921 | 弘毅1-603 |
| 陈帆 | 17195864903 | 31601345@stu.zucc.edu.cn | 1670867189 | z115360 | 弘毅1-524 |

开发商

负责按照项目所采用的标准和程序开发所需功能的人员。这可以包括在任何需求、分析和设计、实现和测试学科中进行活动。

| 姓名 | 电话 | 邮箱 | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD |  |  |  |

配置管理

配置经理负责变更管理系统建立产品结构，定义和开发人员分配的工作区，和集成。配置管理器还为项目经理提取适当的状态和度量报告。

| 姓名 | 电话 | 邮箱 | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈帆 | 17195864903 | 31601345@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-524 |

工具、环境、基础设施

| 工具 | 描述 |
| --- | --- |
| VWware | 虚拟机环境 |
| WPS | 配合需求管理工具 |
| Rational Software Architect/Visio | UML绘图 |
| 统御 | 需求管理工具 |

需求规格定义

文档描述

文档种类

| 文档类型 | 描述 | 默认要求类型 |
| --- | --- | --- |
| Stakeholder Requests (STR) | 关键利益相关者 | Stakeholder Request (STRQ) |
| Vision (VIS) | 描述本次项目的范围和愿景 | Feature (FEAT) |
| Use-Case Specification (UCS) | 用例描述文档 | Use Case (UC) |
| Glossary (GLS) | 属于表描述 | Glossary Item (TERM) |
| Supplementary Requirements Specification (SUP) | 非功能性需求描述 | Supplementary Requirement (SUPL) |
| Requirements Management Plan (RMP) | 需求管理计划 | Default for documents without requirements (NONE) |

需求种类

| 需求类型 | 描述 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| Stakeholder Request (STRQ) | 利益相关人员的请求 | Stakeholder Priority, Origin |
| Feature (FEAT) | 有系统提供的粗略服务，直接满足相关者的需要 | Priority, Type, Status, Difficulty, Stability, Risk, Planned Iteration, Actual Iteration, Origin, Contact Name, Enhancement Request, Defect, Obsolete |
| Use Case (UC) | 系统行为的描述 | Property, Priority, Status, Difficulty, Stability, Risk, Affects Architecture, Contact Name, Planned Iteration, Actual Iteration, Enhancement Request, Defect, Obsolete |
| Glossary Item (TERM) | 项目中常用的词汇使用术语 |  |
| Supplementary Requirement (SUPL) | 对用例进行非功能需求的补充 | Priority, Status, Difficulty, Stability, Risk, Enhancement Request, Defect, Contact Name, Obsolete |

列表值

使用此表定义和详细说明项目中需求属性的列表值。

| 值 | 归属属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| High | Priority | 描述优先级的高低 |
| Medium | Priority |  |
| Low | Priority |  |
| Proposed | Status | 描述现在用例的状态 |
| Approved | Status |  |
| Incorporated | Status |  |
| Validated | Status |  |
| High | Difficulty | 困难程度 |
| Medium | Difficulty |  |
| Low | Difficulty |  |
| High | Stability | 稳定性 |
| Medium | Stability |  |
| Low | Stability |  |
| Hot Line | Origin | 来源 |
| Partners | Origin |  |
| Competitors | Origin |  |
| Large Customers | Origin |  |
| Name | Property | 用例属性 |
| Brief Description | Property |  |
| Basic Flow | Property |  |
| Alternate Flow | Property |  |
| Special Requirement | Property |  |
| Pre-Condition | Property |  |
| Post-Condition | Property |  |
| Extension Point | Property |  |
| True | Affects Architecture | 影响 |
| False | Affects Architecture |  |
| Functional | Type | 类型 |
| Usability | Type |  |
| Reliability | Type |  |
| Performance | Type |  |
| Supportability | Type |  |
| Design Constraint | Type |  |
| Implementation Requirement | Type |  |
| Physical Requirement | Type |  |
| Interface Requirement | Type |  |
| Schedule-High | Risk | 风险 |
| Schedule-Medium | Risk |  |
| Schedule-Low | Risk |  |
| Technology-High | Risk |  |
| Technology-Medium | Risk |  |
| Technology-Low | Risk |  |
| True | Obsolete | 是否过时 |
| False | Obsolete |  |

可追溯性

需求类型的课跟踪标准

TBD

报告和措施

TBD

需求变更管理

更改请求处理和批准

| 编号 | 变更流程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有用户提出需求变更请求 |  |
| 2 | 由需求管理人员讲需求变更录入Rational RequisitePro |  |
| 3 | 根据需求变更导出相应的影响数据 |  |
| 4 | 撰写需求变更申请书 |  |
| 5 | 与CCB召开需求变更研讨会 |  |
| 6 | 将会以结果记录到需求变更控制文档中 |  |
| 7 | CCB允许变更则将相应变更修正到SRS中，与各级用户代表进行协商 | 不允许则记录在需求变更请求文档中留作记录 |
| 8 | 协商通过后发布新的SRS基线版本 |  |
| 9 | 由配置管理员上传并发布 |  |

由利益相关者提出的更改请求，增强请求或修正缺陷

| 编号 | 流程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 根据Rational RequisitePro 生成的报告，需求冲突人员提出访谈申请 |  |
| 2 | 如果无需求冲突或者为增强请求，则由CB进行判断，本次变更对项目的影响 | 如有冲突请并未解决则提交QFD打分表及用户权值资料 |

CCB会审查对影响，花费和时间的影响

[详细说明您的建行委员会批准/拒绝此处的决策指南。]

| 编号 | 审查策略 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 变更影响超过3% | 拒绝或延迟变更 |
| 2 | 需求变更会引入不可控风向， | 拒绝或延迟变更 |
| 3 | 严重影响项目时间，超过5% | 拒绝或延迟变更 |

接受更改后如何进行实现与测试

| 编号 | 方案 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 需求变更本接受后，由测试人员根据需求变更影响报告，修正相应的测试用例，并根据自动化测试的方式，对原有内容进行回归测试 |  |

需求变更已被验证并关闭

| 编号 | 流程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 根据验证结果记录需求变更文档 |  |
| 2 | 在Rational RequisitePro中对进行相应修改 |  |
| 3 | 修正SRS文档，并上传配置管理器 |  |

CCB控制变更流程及人员

[Describe the membership and procedures for processing change requests and

| 编号 | 流程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 有需求开发人员提交需求变更申请 |  |
| 2 | 发送邮件确定CCB控制会议召开时间 |  |
| 3 | 依照参考资料，以及CCB Checklist进行审查会议 |  |
| 4 | 依据审查最终结果，发布CCB审查结果 |  |

项目基线

| 版本 | 主要内容 | 描述类型 | 截止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRD-2016-G09-软件需求规格说明书 | V1.0 |  |
| 2 | 测试用例 | V1.0 |  |
| 3 | 用户手册 | V1.0 |  |