{ 渔乐生活 }

培训管理

项目名 ：     “渔乐生活”

开发日期：  2018/9/19-2019/1/25

小组成员：郑友璐、吴浩伟、陈栩、吴子乔、石梦韬

| 文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： | PRD-2018-G05-培训管理 |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 0.0.1 |
|  | 作 者： | 陈栩 |
|  | 完成日期： | 2019/01/13 |

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.1 | 陈栩 | 陈栩 | 2019/01/13-2019/01/13 | 培训管理起草 |

目录

1	项目培训管理	1

1.1 目的	1

1.2 角色与职责	1

1.3 启动准则	1

1.4 输入	1

1.5 主要步骤	1

1.5.1 确定项目的培训需求	1

1.5.2 制定项目的培训计划	1

1.5.3 执行培训	1

1.5.4 评估培训效果	2

1.6 输出	2

1.7 结束准则	2

1.8 度量	2

2	实施建议	2

项目培训管理

目的

制定项目培训计划，确保项目按计划执行培训，并取得预期效果。

角色与职责

| 人员 | 职责 |
| --- | --- |
| 开发组长 | 制定培训计划，并监督该计划的实施 |
| 项目经理 | 审批该计划 |

启动准则

详情请见《PRD2018-G05-项目计划》

输入

《PRD2018-G05-项目计划》

主要步骤

确定项目的培训需求

让项目客户，项目成员更加深刻领会PRD2018-G05的团队精神及规章制度，促进双方在后续的合作。

让项目客户，项目成员理解项目的目的和内容。

制定项目的培训计划

培训课程： 团队协议，沟通管理计划，项目计划

培训时间、地点：理四1楼；2019/1/25 12：00-15：00

培训方式：面对面讲解

培训资料：PRD2018-G05-项目团队协议；PRD2018-G05-项目沟通管理计划；PRD2018-G05-项目计划

讲师、学员：

讲师：PRD2018-G05项目经理（郑友璐）

学员：管理员代表，客户代表，PRD2018-G05小组成员

培训经费：69.34*7*3=1456.14

执行培训

- 培训之前的准备。

1.项目经理或开发组长在培训前数天发出培训通知。如有意外，应及时调整计划和通知。

2.至少在培训前一天，项目经理或开发组长拿到培训资料。这些资料可以提前也可以现场分发给学员。

3.至少在培训前一天，项目经理或开发组长检查培训所需的设施（如场地、软件硬件等），确保可以正常使用。

- 开始培训

1.所有人员（讲师、服务员、学员等）提前10分钟到培训场所，签到并领取培训所需物品。

2.讲师开始授课，适当安排课间休息。

- 结束培训

1.讲师布置课后练习。

2.有关人员清理培训现场。

评估培训效果

向学员发调查问卷评估培训效果

输出

《PRD2018-G05-项目培训计划》

《PRD2018-G05-培训通知》

《PRD2018-G05-培训评估报告》

结束准则

各种培训已经按计划执行

度量

| 培训工作量 | 三个小时 |
| --- | --- |
| 学员数量 | 6 |
| 培训成本 | 1456.14 |

实施建议

1.对培训管理过程产生的所有有价值的文档进行配置管理。

2.要让所有参加培训的学员意识到培训是有成本的，要珍惜培训机会。

3.机构的公共培训可以被认为是一种员工福利。