## Slide 1: 第9章 配置管理计划

## Slide 2
配置管理工具
版本管理工具
仓库服务器

## Slide 3
分支情况
软件工程系列课程教学辅助网站
Master
主分支
审核分支
个人分支
个人分支
个人分支
个人分支
Provide
李俊
黄浩峰
叶忠杰
夏昌灏
吴荣欣
个人分支

## Slide 4
分支情况
实际截图

## Slide 5
master
G10
非受控文档
受控文档
Provide
任务安排
所有组员每周任务
小组作业
总（提交版）
所有组员
每周任务
软件工程系列课程教学辅助网站
会议记录
翻转课堂PPT

## Slide 6
具体执行流程
每周会议(周五)
任务分配表
会议录音
会议纪要
配置管理员上传任务分配
小组成员
开始任务
周六21:30之前完成
上传个人分支及provide
组内评审
修改并上传到Provide
配置管理员合并至主分支

## Slide 7
文档版本控制
初次编写
0.1.0
每周更新
最终定稿
1.0.0
每周日更新提交
初次编写
版本+0.0.1
版本+0.0.1
版本+0.1.0