## Slide 1
G18小组
需求变更管理
组长：陈妍蓝
组员：陈遵义，宋翼虎，郑巧雁，张琪

## Slide 2: 目录
为了便于评审，该PPT顺序完全根据评审表顺序排序

## Slide 3: 里程碑

## Slide 4: 1.阶段项目会议及记录

## Slide 5: 2.针对里程碑的内部评审记录

## Slide 6: 3.采用配置管理工具进行文档的版本管理

## Slide 7: 4.相关文档的更新

## Slide 8: 5.需求管理工具及跟踪矩阵

## Slide 9: 6.建议的变更与需求基线之间的冲突

## Slide 10: 7.完善或重新制作的相关原型
管理员添加网站首页动图

## Slide 11
管理员修改网站首页动图

## Slide 12
管理员删除网站首页动图

## Slide 13: 8.相关的测试用例和用户手册
项目/软件 | 软件工程系列课程教学辅助网站 | 程序版本 |  | 测试编号 | TC-M053
功能模块名 | 管理员添加网站首页动图 | 编制人 | 郑巧雁 |  | 
对应用例编号 | Uc-M054 | 编制时间 | 2019.1.6 |  | 
相关的用例 | 管理员添加网站首页动图 |  |  |  | 
功能特性 | 管理员添加网站首页动图 |  |  |  | 
测试目的 | 测试管理员能否添加网站首页动图 |  |  |  | 
预置条件 | 管理员登录了系统 | 特殊规程说明 | 无 |  | 
参考信息 | 用例说明中关于“管理员添加网站首页动图”的说明 |  |  |  | 
测试数据 |  |  |  |  | 
操作序号 | 操作描述 | 数 据 | 覆盖路径 | 期望结果 | 实际结果
1 | 进入信息修改网站首页，选择首页动图旁添加按钮，选择图片，点击确定按钮 |  |  | 友情首页动图被添加，网站上首页动图更新 | 
2 | 进入信息修改网站首页，选择首页动图旁添加按钮，未选择图片，点击确定按钮 |  |  | 提示“请选择图片” | 
3 | 进入信息修改网站首页，选择首页动图旁添加按钮，选择图片，点击取消按钮 |  |  | 返回之前界面 | 

## Slide 14
项目/软件 | 软件工程系列课程教学辅助网站 | 程序版本 |  | 测试编号 | TC-M054
功能模块名 | 管理员修改网站首页动图 | 编制人 | 郑巧雁 |  | 
对应用例编号 | Uc-M055 | 编制时间 | 2019.1.6 |  | 
相关的用例 | 管理员修改网站首页动图 |  |  |  | 
功能特性 | 管理员修改网站首页动图 |  |  |  | 
测试目的 | 测试管理员能否修改网站首页动图 |  |  |  | 
预置条件 | 管理员登录了系统 | 特殊规程说明 | 无 |  | 
参考信息 | 用例说明中关于“管理员修改网站首页动图”的说明 |  |  |  | 
测试数据 |  |  |  |  | 
操作序号 | 操作描述 | 数 据 | 覆盖路径 | 期望结果 | 实际结果
1 | 进入信息修改网站首页，选择首页动图长按需要修改的图片，弹出提示框，选择图片，点击确定按钮 |  |  | 首页动图被修改，网站上首页动图更新 | 
2 | 进入信息修改网站首页，选择首页动图长按需要修改的图片，弹出提示框，未选择图片，点击确定按钮 |  |  | 提示“请选择图片” | 
3 | 进入信息修改网站首页，选择首页动长按需要修改的图片，弹出提示框，选择图片，点击取消按钮 |  |  | 返回之前界面 | 

## Slide 15
项目/软件 | 软件工程系列课程教学辅助网站 | 程序版本 |  | 测试编号 | TC-M055
功能模块名 | 管理员删除网站首页动图 | 编制人 | 郑巧雁 |  | 
对应用例编号 | Uc-M056 | 编制时间 | 2019.1.6 |  | 
相关的用例 | 管理员删除网站首页动图 |  |  |  | 
功能特性 | 管理员删除网站首页动图 |  |  |  | 
测试目的 | 测试管理员能否删除网站首页动图 |  |  |  | 
预置条件 | 管理员登录了系统 | 特殊规程说明 | 无 |  | 
参考信息 | 用例说明中关于“管理员删除网站首页动图”的说明 |  |  |  | 
测试数据 |  |  |  |  | 
操作序号 | 操作描述 | 数 据 | 覆盖路径 | 期望结果 | 实际结果
1 | 进入信息修改网站首页，双击图片，弹出提示框，点击确定按钮 |  |  | 首页动图被删除，网站上友情链接更新 | 
2 | 进入信息修改网站首页，双击图片，弹出提示框，点击取消按钮 |  |  | 返回之前界面 | 

## Slide 16: 9.对新的需求的优先级打分和排序

## Slide 17: 10.对新的需求的可行性分析
变更评估项 | 评估结果
技术可行性 | 管理员要求后台添加管理编辑网站首页动图的功能，技术可行
风险 | 由于软件还未进行概要设计和实现，风险较小
危害分析 | 变更影响分为不大。危害较小

## Slide 18: 11.CCB组织和人选
姓名 | 角色 | 联系方式
沈启航 | 变更控制委员会主席 | 1598812240431601404@stu.zucc.edu.cn

## Slide 19: 12.需求变更申请报告
产品名称 | 软件工程系列课程教学辅助网站 |  |  |  | 
项目名称 | 软件工程系列课程教学辅助网站 |  |  | 项目经理 | 陈妍蓝
变更申请人 | 陈妍蓝 |  | 申请时间 | 2019年1月6日 | 
变更类型 | 需求变更 |  |  |  | 
对应需求文档号 | G18-SRS V1.0.0 |  |  |  | 
变更描述 | 变更前的描述（若为新需求可不填此栏）此需求为新需求 |  |  |  | 
 | 变更后的描述后台添加管理编辑网站首页动图的功能 |  |  |  | 
评审方式 | [ ]项目组裁决 [√]召开评审会议 |  |  |  | 
评审负责人 | 陈妍蓝 |  |  |  | 
评审成员 | 陈遵义、郑巧雁、张琪、宋翼虎 |  |  |  | 
以下由项目组填写 |  |  |  |  | 
技术评审 | [√]可行 [ ]不可行技术方案简单描述：在后台添加管理编辑网站首页动图的功能 |  |  |  | 
进度影响 | 变更导致项目额外工期的总工时5.5工时，相应的概要设计延后2天 |  |  |  | 
成本影响 | 需要额外人员数目 | 3人 |  |  | 
 | 人时成本（人时） | 2.5人时 |  |  | 
 | 人时工资（元） | 59.12元/时 |  |  | 
 | 非人时成本（元） | 0 |  |  | 
质量影响 | 对设计阶段的影响 | 添加管理编辑网站首页动图的功能 |  |  | 
 | 对测试阶段的影响 | 在测试用例中添加管理编辑网站首页动图的功能 |  |  | 
 | 对运行阶段的影响 | 无影响 |  |  | 
项目组意见 | [√]同意 [ ]不同意 [ ]搁置 |  |  |  | 
项目主管签字 | 陈妍蓝 | 日期：2019/01/06 |  |  | 

## Slide 20: 13.采用需求管理工具对用户需求变化进行需求变更影响分析

## Slide 21: 14.建议的变更对任务的执行顺序、依赖性、工作量或进度的影响
根据影响分析预估：
变更导致项目额外工期：
用例描述：0.75h
相应界面：1h
用户手册：0.75h
数据字典：0.25h
SRS：2h
测试用例：0.75h
总工时5.5工时，相应的概要设计延后2天

## Slide 22: 15.Team Building
北秀全家

## Slide 23: 16.项目成员的评价、绩效排序及打分
陈妍蓝：使用统御，导出需求跟踪矩阵；94
陈遵义：变更后的DM图，修改APP界面；89.2
宋翼虎：制作变更APP，变更后的顺序图；89.7
郑巧雁：修改SRS，CCB章程,需求变更申请报告；92.6
张琪：修改数据字典，ER图,修改SRS；91.7

## Slide 24: 参考文献
PRD2018-G18-软件需求规格说明书；
PRD2018-G18-测试用例；
PRD2018-G18-用例描述；
PRD2018-G18-用户手册；
《软件需求分析与设计》

## Slide 25
感谢观看