

G08小组

软件工程系列课程教学辅助网站

变更申请报告

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [ √ ] 正式发布  [ ] 正在修改 | 文件标识： | G08-变更申请报告 |
| 当前版本： | V1.0 |
| 作者： | 刘向辉 陈祥斌 左文正 涂弘森 王安栋 |
| 完成日期： | 2019年01月12日 |

**版本历史**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注 | 审核人 |
| V0.1 | 刘向辉 | 2019年1月6日-2019年1月7日 | 完成变更申请报告草稿 | 陈祥斌 |
| V1.0 | 刘向辉 | 2019年1月11日-2019年1月12日 | 完善变更申请报告 | 左文正 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 软件工程系列课程教学辅助网站 | | | | |
| 项目名称 | 软件工程系列课程教学辅助网站 | | | 项目经理 | 刘向辉 |
| 变更申请人 | 刘向辉 | | 申请时间 | 2019年1月7日 | |
| 变更类型 | 新增需求 | | | | |
| 对应需求文档号 | G08-SRS V1.0 | | | | |
| 变更描述 | 变更前的描述（若为新需求可不填此栏）  变更前管理员无法在首页直接进行动图编辑 | | | | |
| 变更后的描述  变更后管理员可以在后台编辑网站首页动图 | | | | |
| 评审方式 | [ ]项目组裁决 [√]召开评审会议 | | | | |
| 评审负责人 | 刘向辉 | | | | |
| 评审成员 | 左文正 陈祥斌 涂弘森 王安栋 | | | | |
| 以下由项目组填写 | | | | | |
| 技术评审 | [√]可行 [ ]不可行  技术方案简单描述：  管理员可以在后台直接编辑首页动图并且自行同步 | | | | |
| 进度影响 | 变更导致项目额外工期的总工时7.5工时，相应的概要设计延后2天 | | | | |
| 成本影响 | 需要额外人员数目 | 3人 | | | |
| 人时成本（人时） | 2.5人时 | | | |
| 人时工资（元） | 30.97元/时 | | | |
| 非人时成本（元） | 0 | | | |
| 质量影响 | 对设计阶段的影响 | 针对管理员后台界面添加首页动图编辑功能并且同步 | | | |
| 对测试阶段的影响 | 在测试用例中增加对在管理员首页进行测试的用例 | | | |
| 对运行阶段的影响 | 无影响 | | | |
| 项目组意见 | [√]同意 [ ]不同意 [ ]搁置 | | | | |
| 项目主管签字 | 刘向辉 | 日期：2019/01/07 | | | |