**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | PRD2018—G15小组第十七次会议 | | | | |
| 时间 | 2019.1.10  4：40—5:20 | 地址 | 理四四楼东北角 | | |
| 主持单位 | PRD2018—G15小组 | 主持人 | 黄叶轩 | 记录人 | 吕迪 |
| 参加者 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | | | | |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 会议记录 | | | | | |
| 1. 对于需求变更的要求进行了确认，对于DOORS的软件功能有部分需要手动计算等进行了分析。 2. 对于目前项目里面已知的”坑”进行了讨论。 3. 对于几个大文档SRS,用户手册以及测试用例的不足进行分析，确保在这周日前能将几个大文档赶好。 4. 查看了最新的app端界面原型，对于app界面原型的不足以及需要增加以及删减的部分分析。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周任务评价 | | | | | |
|  | 任务分工 | 完成情况 | 存在问题 | 返工情况 | 评价 |
| 黄叶轩 | |  | | --- | | 【SRS答辩】根据jad修改web界面原型 | | 【SRS答辩】修改甘特图等项目计划 | | 【答辩PPT】评分分工绩效   |  | | --- | | 【答辩PPT】评审表1-6点 | | 【优先级】管理员的优先级 | | | web的界面原型待完善，其他任务基本完成 | web的界面原型的教师管理社区部分还需添加 | 添加教师在课程内管理社区 | 质量待提高 |
| 陈苏民 | |  | | --- | | 【SRS答辩】针对评审表第十二点 | | 【SRS文档】博客 | | 【答辩PPT】负责人及整合 | | 【答辩PPT】评审表7-12点 | | 【优先级】学生web的优先级 | | 博客相关的文档有延迟，其他任务基本完成 | 博客相关的文档还需与其他文档同步 | 将博客相关的文档与其他文档同步 | 质量待提高，效率待提高 |
| 陈俊仁 | |  | | --- | | 【SRS答辩】根据jad修改app界面原型及整合 | | 【SRS文档】教师 | | 【答辩PPT】评审表25-30点  【优先级】学生app的优先级 | | app的界面原型完成进度较慢有拖延，其他任务基本完成 | app的界面还需与web端界面同步以及还需美化 | 对app界面进行同步和美化 | 质量待提高  效率待提高 |
| 徐双铅 | |  | | --- | | 【SRS答辩】针对评审表第十八点 | | 【SRS答辩】基于数据字典的ER图 | | 【SRS答辩】根据jad修改app界面原型   |  | | --- | | 【SRS文档】整合 | | 【SRS文档】社区 | | 【答辩PPT】评审表13-18点 | | | app的界面原型完成进度较慢有拖延，其他任务基本完成 | app的界面还需与web端界面同步以及还需美化 | 对app界面进行同步和美化 | 质量待提高 |
| 吕迪 | |  | | --- | | 【SRS答辩】jad会议记录一套 | | 【SRS答辩】针对评审表第二十三点 | | 【SRS答辩】SRS的组内评审 | | 【SRS答辩】会议记录整理   |  | | --- | | 【SRS文档】首页学生管理员 | | 【答辩PPT】评审表19-24点 | | 【优先级】获得优先级排序后的排序整理 | | | 基本完成任务 | srs的内部评审记录待完善 | 完善srs的会议记录 | 质量待提高 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本周任务分工 | | 截止时间 |
| 黄叶轩 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 【周日交】培训计划 | | 【周日交】项目总结报告 | | 【SRS】用户手册 | | 【更新的文档】甘特图 | | 【界面原型】美化Web | | | 2019.1.13前 |
| 陈苏民 | |  | | --- | | 【周日交】安装部署计划 | | 【更新的文档】所有会议记录的修改 | | 【界面原型】美化App | |  | | 【答辩】PPT制作负责人 | | 2019.1.13前 |
| 陈俊仁 | |  | | --- | | 【周日交】软件概要设计说明 | | 【SRS】数据字典 | | 【更新的文档】所有代表访谈记录成文档 | | 2019.1.13前 |
| 徐双铅 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 【周日交】系统维护计划 | | 【SRS】需求规格说明文档 | | 【更新的文档】需求工程计划 | | 【更新的文档】项目总体计划 | | 【更新的文档】邮件导出 | | | 2019.1.13前 |
| 吕迪 | |  | | --- | | 【周日交】测试计划 | | 【周日交】变更相关材料 | | 【SRS】测试用例 | |  | | 2019.1.13前 |