**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | PRD2018—G15小组第十六次会议 | | | | |
| 时间 | 2019.1.3  4：40—5:20 | 地址 | 理四四楼东北角 | | |
| 主持单位 | PRD2018—G15小组 | 主持人 | 黄叶轩 | 记录人 | 吕迪 |
| 参加者 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | | | | |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 会议记录 | | | | | |
| 1. 进行了小组内的SRS评审会议； 2. 对于昨天晚上没有准备好SRS的内容进行了组内检讨； 3. 对于昨天举行的JAD会议进行了总结，督促各个组员要加快进度，获取用户的优先级以及SRS的完善。 4. 对SRS的评审的任务进行了分工，周五上课前必须完善好各项事宜，在周五下午课上进行答辩。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周任务评价 | | | | | |
|  | 任务分工 | 完成情况 | 存在问题 | 返工情况 | 评价 |
| 黄叶轩 | 用例表-管理员用例，用例表-游客用例 | 基本完成 | 无 | 无 |  |
| 陈苏民 | 外部接口需求 | 基本完成 | 无 | 无 |  |
| 陈俊仁 | 用例表-教师用例，附录C里面的东西 | 基本完成 | 无 | 无 |  |
| 徐双铅 | 用例图，【SRS】负责人及整合 | 完成的很好 | 无 | 无 |  |
| 吕迪 | 附录B里面的东西，用例表-学生用例 | 完成的很好 | 无 | 无 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本周任务分工 | | 截止时间 |
| 黄叶轩 | |  | | --- | | 【SRS答辩】根据jad修改web界面原型 | | 【SRS答辩】修改甘特图等项目计划 | | 【答辩PPT】评分分工绩效   |  | | --- | | 【答辩PPT】评审表1-6点 | | 【优先级】管理员的优先级 | | | 2019.1.4前 |
| 陈苏民 | |  | | --- | | 【SRS答辩】针对评审表第十二点 | | 【SRS文档】博客 | | 【答辩PPT】负责人及整合 | | 【答辩PPT】评审表7-12点 | | 【优先级】学生web的优先级 | | 2019.1.4前 |
| 陈俊仁 | |  | | --- | | 【SRS答辩】根据jad修改app界面原型及整合 | | 【SRS文档】教师 | | 【答辩PPT】评审表25-30点  【优先级】学生app的优先级 | | 2019.1.4前 |
| 徐双铅 | |  | | --- | | 【SRS答辩】针对评审表第十八点 | | 【SRS答辩】基于数据字典的ER图 | | 【SRS答辩】根据jad修改app界面原型   |  | | --- | | 【SRS文档】整合 | | 【SRS文档】社区 | | 【答辩PPT】评审表13-18点 | | | 2019.1.4前 |
| 吕迪 | |  | | --- | | 【SRS答辩】jad会议记录一套 | | 【SRS答辩】针对评审表第二十三点 | | 【SRS答辩】SRS的组内评审 | | 【SRS答辩】会议记录整理   |  | | --- | | 【SRS文档】首页学生管理员 | | 【答辩PPT】评审表19-24点 | | 【优先级】获得优先级排序后的排序整理 | | | 2019.1.4前 |