**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | PRD2018—G15小组第四次会议 | | | | |
| 时间 | 2018.10.18  4：40—5:20 | 地址 | 理四四楼东北角 | | |
| 主持单位 | PRD2018—G15小组 | 主持人 | 黄叶轩 | 记录人 | 吕迪 |
| 参加者 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | | | | |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 会议记录 | | | | | |
| 1. 对于UML的画图工具进行了确定，选择processon； 2. 陈苏民对github的使用进行了统一标准的教学； 3. 对可行性分析的文档的不足进行分析，确定要修改的部分； 4. 指出需求工程项目计划的不足处确定进行改善，在周四晚上之前改好上传github。 5. 对于本周的文档和PPT进行了分工任务进行了确认，具体分工由组长黄叶轩执行。 | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 上周任务评价 | |
| 黄叶轩 | 能及时分工并且保证每个人的任务时间。 |
| 陈苏民 | 能及时完成任务，提前上交文档，保证了任务的完成。 |
| 陈俊仁 | 及时完成了任务，对于分配的日常任务能较好的完成，git的管理也较为完善。 |
| 徐双铅 | 及时完成了任务，在会议录音时能立马上传录音文件，保证了会议记录的进行。 |
| 吕迪 | 能及时完成任务，并且保证会议记录的按时上传，辅助组长完成小组任务的分配。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 本周任务分工 | |
| 黄叶轩 | 【翻转PPT】基础功能介绍（小组+基础图形+工具栏里面的东西）  【总体计划】引言  【总体计划】整合  【总体计划】gant |
| 陈苏民 | 【翻转PPT】找模板  【翻转PPT】简介+历史  【总体计划】项目概述  【总体计划】WBS |
| 陈俊仁 | 【翻转PPT】特性（结合12个应具有的功能）  【总体计划】实施计划  【总体计划】配置工具  【需求工程计划】文档修改 |
| 徐双铅 | 【翻转PPT】画一个图的整个过程介绍  【总体计划】支持计划  【总体计划】总体计划PPT  【UML概述】修改 |
| 吕迪 | 【翻转PPT】大致比较  【翻转PPT】整合  【项目章程】文档  【总体计划】专题计划要点 |