**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | PRD2018—G15小组第十三次会议 | | | | |
| 时间 | 2018.12.13  4：40—5:20 | 地址 | 理四四楼东北角 | | |
| 主持单位 | PRD2018—G15小组 | 主持人 | 黄叶轩 | 记录人 | 吕迪 |
| 参加者 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | | | | |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 会议记录 | | | | | |
| 1.对于本周三的课进行了内容的总结；  2.对于SRS的内容大致进行了分工，由于周二和杨老师确认过了愿景文档，目前先按照愿景文档的内容作出SRS；  3.下周确定找杨老师做教师代表的访谈，做好访谈前的准备；  4.对于本周对杨老师的访谈结果做了总结，对于SRS的内容要抓紧作出来做出了相应的准备。  5.对于界面原型的内容进行了讨论，已经有了低保真的RP后要进行高保真的制作。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周任务评价 | | | | | |
|  | 任务分工 | 完成情况 | 存在问题 | 返工情况 | 评价 |
| 黄叶轩 | 完善甘特图，总结待改进的地方，界面原型部分 | 基本完成 | 无 | 无 | 较好 |
| 陈苏民 | 准备界面原型框架 | 基本完成 | 无 | 无 | 好 |
| 陈俊仁 | 界面原型部分，准备访谈资料 | 基本完成 | 无 | 无 | 好 |
| 徐双铅 | 界面原型部分，约YC | 完成的很好 | 无 | 无 | 好 |
| 吕迪 | 界面原型部分，准备访谈资料 | 完成的很好 | 无 | 无 | 好 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本周任务分工 | | 截止时间 |
| 黄叶轩 | 用例表-管理员用例，用例表-游客用例 | 12.16前 |
| 陈苏民 | 外部接口需求 | 12.16前 |
| 陈俊仁 | 用例表-教师用例，附录C里面的东西 | 12.16前 |
| 徐双铅 | 用例图，【SRS】负责人及整合 | 12.16前 |
| 吕迪 | 附录B里面的东西，用例表-学生用例 | 12.16前 |