**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | PRD2018—G15小组第十四次会议 | | | | |
| 时间 | 2018.12.20  4：40—5:20 | 地址 | 理四四楼东北角 | | |
| 主持单位 | PRD2018—G15小组 | 主持人 | 黄叶轩 | 记录人 | 吕迪 |
| 参加者 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | | | | |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 会议记录 | | | | | |
| 1.对于本周三的课进行了内容的总结；  2.对于SRS的内容进行了更为详细的分工，对于上周分工不足的地方进行了改进；  3.对于管理员的访谈进行了确认；  4.对于各个用户的标识进行了确认；  5. 对于本周的用户手册和用例测试以及UMLppt的分工进行了确认； | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周任务评价 | | | | | |
|  | 任务分工 | 完成情况 | 存在问题 | 返工情况 | 评价 |
| 黄叶轩 | 用例表-管理员用例，用例表-游客用例 | 基本完成 | 无 | 无 | 好 |
| 陈苏民 | 外部接口需求 | 基本完成 | 无 | 无 | 好 |
| 陈俊仁 | 用例表-教师用例，附录C里面的东西 | 基本完成 | 无 | 无 | 好 |
| 徐双铅 | 用例图，【SRS】负责人及整合 | 完成的很好 | 无 | 无 | 好 |
| 吕迪 | 附录B里面的东西，用例表-学生用例 | 完成的很好 | 无 | 无 | 好 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本周任务分工 | | 截止时间 |
| 黄叶轩 | |  | | --- | | SRS：管理员和游客用例表+管理员和游客对话框图（附录B里面）+管理员和游客数据字典（附录C里面） | | 测试用例：管理员和游客测试用例 | | 用户手册：管理员和游客用户手册+用户手册整合 | | 12.23前 |
| 陈苏民 | |  | | --- | | SRS：博客用例表+博客对话框图（附录B里面）+博客数据字典（附录C里面） | | 测试用例：博客测试用例 | | 用户手册：博客用户手册 | | SRS:外部接口需求 | | UMLPPT：综合应用 | | 12.23前 |
| 陈俊仁 | |  | | --- | | SRS：教师用例表+教师对话框图（附录B里面）+教师数据字典（附录C里面） | | 测试用例：教师测试用例 | | 用户手册：教师用户手册  UMLPPT整合 | | 12.23前 |
| 徐双铅 | |  | | --- | | SRS：社区用例表+社区对话框图（附录B里面）+社区数据字典（附录C里面） | | 测试用例：社区测试用例 | | 用户手册：社区用户手册  SRS:非功能性需求,用例图，整合  UMLPPT: 问题解答 | | 12.23前 |
| 吕迪 | |  | | --- | | SRS：学生和首页用例表+学生和首页对话框图（附录B里面）+学生和首页数据字典（附录C里面） | | 测试用例：学生和首页测试用例 | | 用户手册：学生和首页用户手册 | | 测试用例文档整合 | | 12.23前 |