**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | PRD2018—G15小组第十二次会议 | | | | |
| 时间 | 2018.12.6  4：40—5:20 | 地址 | 理四四楼东北角 | | |
| 主持单位 | PRD2018—G15小组 | 主持人 | 黄叶轩 | 记录人 | 吕迪 |
| 参加者 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | | | | |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 会议记录 | | | | | |
| 1．对于上周的工作进行了评价和回顾；  2．确定了界面原型的低保真分工，确定与周五前做出低保真模型；  3．对于成功邀请杨老师成为我们的教师代表，准备好下次的访谈的内容进行了讨论，确保访谈时做好充足的准备工作；  4．对于需求SRS文档进行了讨论，定于本周做出一个基础版本的SRS文档。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周任务评价 | | | | | |
|  | 任务分工 | 完成情况 | 存在问题 | 返工情况 | 评价 |
| 黄叶轩 | |  | | --- | | 【答辩准备】甘特图相关 | | 【答辩准备】总体评价 | | 【完善需求文档】完善甘特图 | | 【界面原型】整理业务需求 | | 完成情况较好 | 甘特图还有些地方要调整 | 较少 | 较好 |
| 陈苏民 | |  | | --- | | 【答辩准备】完善WBS图 | | 【完善需求文档】完善WBS图 | | 【需求】准备访谈的文档 | | WBS图完成的很好 | 无 | 无 | 好 |
| 陈俊仁 | |  | | --- | | 【答辩准备】完善WBS图 | | 【答辩准备】可行性分析报告 | | 【答辩准备】项目章程 | | 【答辩准备】OBS图 | | 【界面原型】初步构思 | | 基本上都完成了 | 有些遗漏的地方 | 少 | 好 |
| 徐双铅 | |  | | --- | | 【答辩准备】完善项目需求分档 | | 【完善需求文档】完善需求文档 | | 【需求】约YC做教师代表 | | 基本完成任务 | 无 | 约YC | 好 |
| 吕迪 | |  | | --- | | 【答辩准备】评审PPT完善 | | 【完善需求文档】完善需求PPT | | 【需求】进行对学生代表的访谈 | | 【界面原型】找相关模板 | | 完成任务 | 无 | 无 | 好 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本周任务分工 | | 截止时间 |
| 黄叶轩 | 完善甘特图，总结待改进的地方，界面原型部分 | 12.9前 |
| 陈苏民 | 准备界面原型框架 | 12.9前 |
| 陈俊仁 | 界面原型部分，准备访谈资料 | 12.9前 |
| 徐双铅 | 界面原型部分，约YC | 12.9前 |
| 吕迪 | 界面原型部分，准备访谈资料 | 12.9前 |