**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | PRD2018—G15小组SRS组内评审会议 | | | | |
| 时间 | 2019.1.3  4：40—5:20 | 地址 | 理四四楼东北角 | | |
| 主持单位 | PRD2018—G15小组 | 主持人 | 黄叶轩 | 记录人 | 吕迪 |
| 参加者 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | | | | |
| 缺席人员 | 无 | | | | |
| 会议记录 | | | | | |
| 评审内容：   1. 对于vision&scope文件以及其中的context diagram进行了检查； 2. 对于识别用户群以及寻找邀请相关用户代表明确其相关职责进行了检查并对用户群和用户代表进行了分类； 3. 通过界面原型对用户代表进行了需求获取，并确认； 4. 对于用例文档采用的模板进行了检查； 5. 对于用例文档包含的用例图，用例场景，界面原型，DM以及采用的工具进行了检查； 6. 检查了SRS的非功能性需求； 7. 对于用户的需求的优先级打分和排序因为暂未得到管理员和杨老师的邮件回复暂时等待审查； 8. 已经召开了JAD会议，并有会议记录和录音； 9. 对于JAD会议中遇到的需求冲突进行了合理的解决； 10. 对于SRS中的数据字典以及ER图进行了检查； 11. 对于测试用例以及用户手册进行了检查； 12. 本次进行的为SRS的小组内部评审； 13. 本次为第一次小组内部评审，1月4号课上评审后会再进行对不足的地方进行修改再进行第二次小组内部评审；   **内部评审与任务分配：**   1. **是否提交了Vision & Scope文档？ 是否反映了客户的真实意愿？**   完成情况：提交了愿景与范围文档，但还需要跟新  任务分配：黄叶轩   1. **是否采用了Context Diagram描述建议的方案？内容描述是否完整？**   完成情况：上下文图不够准确  任务分配：陈俊仁来华上下文图   1. **是否识别了用户群？找到了相关的用户代表？**   完成情况：识别了用户群，但相关的文档还没有  任务分配：徐双铅进行进一步完善   1. **是否邀请并确认了相关的用户代表？明确了相关职责？**   完成情况：确认了用户代表，制作明确了   1. **是否对用户群和用户代表进行了分类？**   完成情况：还未分类  任务分配：吕迪进行分类   1. **是否对每个用户代表都进行了需求获取？用户代表确认了相关用户需求了吗？**   完成情况：还未进行需求获取，用户也还为确认  任务分配：吕迪进行需求获取，徐双铅进行邮件的确认   1. **是否制定了相关原型来辅助需求获取过程？原型制作是否采用了工具？效果如何？**   完成情况：有，web采用RP，app采用墨刀，但还未完成  任务分配：陈俊仁，徐双铅进行app制作，黄叶轩，吕迪进行web界面制作   1. **是否将每个用户的需求描述为用例文档？是否采用模版？模版是否合适？**   完成情况：有，采用了模板，但还不准确  任务分配：陈苏民进行完善   1. **用例文档是否包含了用例图、用例场景说明、界面原型、DM？是否采用工具？是否合适、有效？**   完成情况：都有上述的，但是还不准确  任务分配：陈俊仁进行完善   1. **是否记录了每个用户的非功能性需求？描述是否正确？**   完成情况：还未记录  任务分配：黄叶轩进行非功能性需求的记录描述   1. **是否对每个用户的需求进行了优先级打分和排序？具体的量化方法是什么？合适、有效吗？**   完成情况：有打分与排序，但不是很准确  任务分配：吕迪进行完善   1. **是否讨论、分析、论证了每个需求的可行性？是否存在不可行的需求？有记录吗？**   完成情况：还未记录  任务分配：陈俊仁进行确认   1. **是否召开了JAD会议？有没有会议记录？内容是否完整、有效？**   完成情况：召开了会议，内容不完整  任务分配：陈俊仁进行完善纪要   1. **是否清晰地定义了需求，可以移交给另一小组设计、实现而依然理解正确？**   完成情况：需求定义还不够清晰  任务分配：陈苏民完善   1. **提交的SRS在内容上是否完整？是否考虑了功能和非功能的需求？是否达到要求的下限？**   完成情况：SRS还不完善  任务分配：徐双铅继续补充   1. **SRS中是否对全部用户的需求进行了优先级排序？**   完成情况：优先级排序存在   1. **需求优先级排序是否考虑了用户群的分类？**   完成情况：考虑了用户群分类，但还不准确  任务分配：吕迪进行进一步分析   1. **是否存在需求冲突？怎样解决可能的需求冲突？**   完成情况：存在需求分析，但还未解决  任务分配：陈俊仁负责解决   1. **SRS中是否包含了数据字典？定义的方法是否正确？内容是否完整、准确？是否标明来源？**   完成情况：存在数据字典，但还不准确  任务分配：徐双铅进行完善   1. **是否在数据字典的基础上定义了ER图？准确吗？**   完成情况：有一个ER图，但不准确  任务分配：徐双铅进行重画   1. **SRS中是否对定义了系统的实现环境？运行环境？**   完成情况：定义了，但还不确定正确  任务分配：陈苏民进行确认   1. **SRS中是否对各类用户的需求表明了来源？各部分之间是否建立了链接关系或索引关系？**   完成情况：有来源与链接，但不准确  任务分配：上徐双铅进行完善   1. **针对需求的复杂关节，是否使用了UML工具进行了进一步的需求分析说明？具体是什么？**   完成情况：采用了工具，但没有分析说明  任务分配：吕迪进行进一步分析说明   1. **对描述需求所使用的UML图例是否与需求对象合适、匹配？描述是否准确？**   完成情况：描述还有欠缺  任务分配：陈苏民完善   1. **是否可以独立地测试和验证每个需求？是否提交了Test Case？是否采用模版？**   完成情况：提交了测试用例，但还不准确  任务分配：吕迪进行完善   1. **Test Case的设计采用的是什么方法？数量多少？够吗？有效吗？**   完成情况：等价类划分，数量不够  任务分配：吕迪补充   1. **为便于SRS的理解和评审，是否提交了初步的User Manual？描述是否正确、有效？**   完成情况：有用户手册，但不是最新的  任务分配：黄叶轩改进   1. **是否对SRS进行了正式的小组内部评审？是否有评审记录？**   完成情况：有内部评审记录   1. **是否对评审中要求修改和改进的部分进行了完善？是否有记录？**   完成情况：进行了完善，但没有记录  任务分配：陈俊仁去完善记录   1. **针对SRS Baseline，是否为正式发布进行了相关准备？是否定义了基准版本号？是否提交配置系统？**   完成情况：有基准版本号  任务分配：陈俊仁去配置管理系统查找 | | | | | |