项目个人总结

1. 在项目中的工作

在项目中担任了项目成员以及会议记录员的角色，在项目从始至终做着会议记录等工作，同时在需求分析阶段主要负责了测试用例的制作以及整合，SRS和用户手册的部分制作，以及需求变更的负责。

1. 对项目组做出的贡献

在项目进行期间，积极完成项目经理布置的各项任务，协助项目经理找出目前所存在的不足以及需要改进的部分，能及时的做好会议记录给项目经理打分后上传git做到会议记录的实时性。

1. 需要改进的地方

在项目期间，随着项目的进行偶尔会忘记掉某一文档的改动会涉及改动到其他文档，有时因为事情太多而忘做了一些分工内的事情，我个人对于项目的进程等都比较着急，有时候会急着推进项目的进展而没有做好充分的准备工作，在对杨老师的第一次访谈中，就因为没有做好充足的准备，导致第一次访谈很不理想，但是也为我们小组的下一步要做什么指明了方向，因此我觉得这可能是我的不足但也是推进我们小组任务进展的一种动力吧。

1. 项目中的感想

在做本次项目中，明显感觉比上个学期的软件工程导论课程的大作业更加的累了，充分的体会到杨老师在开学初说的“爬着出去的意思”，因为在JAD会议之前的里程碑没有抓紧完成，就体会到后面的里程碑被提上来的时候根本来不及去做，导致接下来的任务时间十分紧张并且拖延，让我充分认识到有计划性的组织并且及时按照计划去实现的重要性。

虽然很辛苦，但是在这其中也学到了很多东西，对于UML图的理解，在项目后期，有时候讲不清楚我想表达的逻辑时，就直接打开processon画个图给他们看，清晰明了，充分感觉到了一图抵万言。同时我也充分了解到了项目需求这一部分虽然在软件工程导论课上就是那么小小的一部分，但是真的做起来竟然可以做这么多，还记得杨老师在开学时候说现在是想让我们模拟体会下我们进公司后做项目会碰到的问题，但是只能模拟出一小部分，因此可以想到在未来我们真的做项目的时候碰到的问题以及困难只会更多。