**项目变更申请书**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 软件工程系列课程教学辅助网站 | 变更类型 | | | 进度延期 |
| 变更申请人 | 夏昌灏（PRD-G10-项目经理） | 项目计划文档 | | |  |
| 变更原因 | 由于本项目经理以及小组组员的疏忽，未能及时与教师客户代表（杨老师）进行沟通，导致现在不能确认教师需求和优先级排序，所以软件需求规格说明书还未能完成撰写 | | | | |
| 变更内容 | 需要将预计12月9日提交的软件需求规格说明书，延期至12月23日。  同时，相应的里程碑评审也需要延期。 | | | | |
| 变更意见 |  | | | | |
| 审核时间 |  | | 审核人 |  | |