



**软件工程系列课程教学辅助网站**

**个人总结**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态： | 文件标识： | | RD2018-G10-叶忠杰个人总结 |
| [ ] 草稿 | 当前版本： | | 0.1.0 |
| [√] 正式发布 | 作 | 者： | 叶忠杰 |
| [ ] 正在修改 | 完成日期： | | 2019-1-13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| 0.1.0 | 叶忠杰 | 叶忠杰 | 2019-1-13——  2019-1-13 |  |

**版本历史**

目录

[1. 项目总结报告 4](#_Toc535150067)

[2. 项目中涉及到的问题 4](#_Toc535150068)

[3. 总结到的经验和教训 4](#_Toc535150069)

# 项目总结报告

第一次上杨枨老师的课，在第一次课上就组好了队，但是大家都是在大佬们抱团之后留下的人，技术方面都不是特别擅长，我们组里五个人当中也只有两个上学期的导论课上的是杨枨老师课，刚开始有些不太适应。一直抱着能混就混的心态一直做到了需求项目计划，因为小组一个成员口嗨，我们组被叫上去评审计划，组长因为偷懒没有将我们后面修改过的文件体现在评审的ppt中，当场被杨枨老师轰了下来，全组扣五分，这时候我们才意识到这样下去是没法过这门课的，当天晚上开了个紧急会议，更换了项目经理，后面才慢慢走上正轨，一周七天五天约杨枨老师的事情也有发生，但是小组里还是有个别成员，没有能力也没有上进的心思，明明和他寝室只隔了一堵墙，一学期在寝室看到他的次数也没超过20次，组长也没法给他安排足够分量的任务，因为即便他做了交出来的东西也没法用，需要我和组长重做。我为了填补这个同学的坑，单单是有关uml的ppt就做了四次，所有评审用的ppt也都是我做的，我还要做移动端所有界面原型和管理员方面的需求，如果不是因为组长为了这个组做的东西比我还要多，说实话我是不愿意让其他人就这么简简单单的通过这门课的，只希望最后大评审能顺利通过，不辜负我和其他几个用心在做的组员的努力。

# 项目中涉及到的问题

因为之前项目计划拖了太长时间，导致SRS部分能利用的时间太少，界面原型画的比较赶，然后JAD因为没有很好地理解书本上的案例，也没有做备选方案，因此开了两次JAD才过了这一部分。后期的需求变更因为软件的选择问题导致有部分的工作没有效果，最后做出来的东西感觉效果也不是很好很多地方需要改进。

# 总结到的经验和教训

通过这一个学期的学习，虽然相较其他课程，这门课占据了很多课余时间，也很累，但是相对应的，学到的东西也不少。第一次项目化的做一个大作业，第一次学着去画界面原型，第一次被逼着自己学习书本查找资料去写文档，而不是上课从老师那拿到个模板就开始一顿猛抄。在周围完全没有人可以给我帮助的情况下，自己利用网络，利用书本，去完成任务，写出文档。老师课上讲的东西都只是比较笼统大体的，如何将其研究细致，这都是这个学期最大的收获。