



**软件工程系列课程教学辅助网站**

**Software engineering courses teaching assistance website**

**个人总结**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态： | 文件标识： | | PRD2018-G10-个人总结 |
| [ ] 草稿 | 当前版本： | | 1.0 |
| [ √ ] 正式发布 | 作 | 者： | 吴荣欣 |
| [ ] 正在修改 | 完成日期： | | 2019-1-12 |

**版本历史**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| 1.0 | 吴荣欣 | 吴荣欣 | 2019-01-13 |  |

## 项目总结报告

这学期进行的软件工程系列教学辅助网站的项目，我们G10小组在一开始就抱着能过就好的态度去完成项目，但后面的教训让我们深刻体会到了必须得全力以赴高质量完成项目才能不拖后腿。项目开始时，全组的进度比较慢，完成质量也很低。期间与杨枨老师进行的几次访谈也因为准备不充分开展的很不成功，拖了进度。在srs评审前，集体熬夜赶进度。在srs评审后，我们也意识到组里的一些问题，在接下来的需求变更中有了较大改进。

## 项目中涉及到的问题:

在项目初期比较盲目，没有看书或者与其他组交流，导致问题遗留到最后需要花大量时间完善修改。

小组成员产生分歧时没有第一时间解决导致每个组员完成的那一部分合并时会产生很多问题。

## 总结到的经验和教训:

每周下达的任务必须当周高质量准时准点完成，不然后期汇总报告答辩完善修改所花费的时间成本是无法估量的。