关于CCB的决定的变更说明

至《渔乐生活》客户杨枨老师：

由于PRD2018-G07项目小组于2019/01/08的需求变更申请邮件中并未带有详细的变更影响分析材料，并且在申请表中也未对变更影响做过多的说明，导致委员会产生这次变更对项目的影响过于轻微的判断。因此，委员会通过了本次同意变更的申请。但在2019/01/09新提交的变更申请中G07小组对变更的影响进行了详细的阐述，考虑到此次变更将会影响61.8%的原有需求，影响巨大，严重影响原有计划。而G07项目小组也确实没有过多可用工期用以实现该变更。委员会经过深入的研究后，决定采纳G07小组关于不通过此次变更的建议。

特此申明。

CCB委员会

主席：郑友璐

副主席：赵豪杰

成员：张荣阳 2019/1/12