

{ 渔乐生活 }

需求项目计划变更申请

项目名 ： “渔乐生活”

开发日期： 2018/9/19-2019/1/25

小组成员：郑友璐、吴浩伟、陈栩、吴子乔、石梦韬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **开发计划变更申请** | | |
| 申请变更的内容 | | 软件需求规格说明书推迟两周提交 |
| 申请小组 | | PRD2018-G05 |
| 变更情况 | 项目/产品当前状态 | 处于进行与用户确认需求阶段 |
| 变更内容及其理由 | 部分前置工作尚未完成 |
| 评估变更将对项目/产品造成的影响 | 产品基线变更，接下来的时间内小组需要进行赶工以达到最终交付物不延期。 |
| 评估变更将对项目/产品造成的影响 | 项目后期工作都依次造成推迟，小组需要进行增加工作时间赶工，可能会导致产品质量下降。 |
| **变更申请的审批意见** | | |
| 指导者审批 | | 审批意见：  签字日期 |
| **更改项目计划** | | |
| 变更后的 《软件需求说明书》 | | 将于2018年12月23日（周日）晚10点前交付 |
| 项目/产品经理签字 | | 郑友璐  签字日期：2018年12月12日 |
| **指导者审评** | | |
| 指导者审批 | | 审批意见：  签字日期 |