会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 关于评审后的工作安排 | 会议时间 | \_2018\_年\_11\_月\_29\_日 |
| 会议地点 | 理四517 | 记 录 人 | 陈伟峰 |
| 参会人员 | 诸葛志相、庄毓勋、邓晰、陈伟峰、程天珂 | | |
| 会议时长 | 47分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 修改  任务 | 1. WBS修改，要求和甘特图一致，负责人由程天珂变更成庄毓勋 2. 评审PPT要更新到最新的版本，以及删除不必要的内容（庄毓勋） 3. 风险子计划要增加触发条件、负责人和相应的应对措施（庄毓勋） 4. 会议记录要求加上下周修改内容，双周滚动（陈伟峰） 5. 访谈记录编写，日期10-21（陈伟峰） 6. OBS图修改（陈伟峰） 7. 甘特图修改，和WBS一致（诸葛志相） 8. PPT、文档和图全面修改，准备下周日重评（全体组员） 9. 更换组长（原组长：诸葛志相 变更为 现组长：庄毓勋） | | |
| 评审  情况 | 1. WBS图错误，与甘特图不对应 2. OBS图错误 3. 风险子计划没有负责人和触发条件 4. 会议记录没有下周任务 5. PPT未及时更新和不必要内容太多 6. 没有访谈记录 | | |