阶 段 会 议 记 录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 关于需求变更阶段的会议纪要 | | 会议时间 | \_2019\_年\_01\_月\_06\_日 |
| 会议地点 | 理四211 | | 记 录 人 | 陈伟峰 |
| 参会人员 | 庄毓勋、诸葛志相、邓晰、陈伟峰、程天珂 | | | |
| 会议时长 | 15分钟 | | | |
| 请假人员 | 无 | | 迟到人员 | 无 |
| 会议  内容  概述 | 上周  任务  完成  情况 | [√]画鱼骨图 ，编写学生访谈记录（负责人：邓晰）  [√]管理员访谈记录（负责人：庄毓勋）  [√]用户手册（APP端）和用例文档补充（负责人：诸葛志相）  [√]用户手册（网页端）和测试用例补充（负责人：程天柯）  [√]会议纪要，第一次评审记录，学生访谈记录和游客访谈记录（负责人：陈伟峰） | | |
| 阶段会议内容 | 1. 由需求变更总负责人庄毓勋讲解需求变更的工具使用，其他人参与讨论与评价 2. 查看需求跟踪矩阵是否合理，需求影响是否合理，需求录入时是否出现问题 3. 参与讨论此阶段存在的问题和情况，并提出意见 4. 对于变更的计划下达任务，由庄毓勋去修改原型，邓晰、陈伟峰修改用例图、程天柯去修改数据字典 5. 在此阶段进行加油打气，全组努力挺过就是胜利。 | | |
| 阶段评审结果 | 1. 统御需求管理工具的确存在各种缺陷，不如国外的优秀软件，但是在使用上比较顺利，由于需求已经录入，因此全组持着通过的态度 2. 需求跟踪矩阵并不存在不合理的现象 3. 全组加油打气，斗志昂扬。 | | |
| 存在  问题 | 无 | | |
| 解决  措施 | 无 | | |
|
|