项目个人总结：

经过了一学期的学习，软件需求与软件项目管理这两门捆绑在一起的课程也逐渐接近尾声，我们以小组的形式对“软件工程系列课程教学辅助网站”这一个项目进行了课程学习

从上学期软件工程课程一直到这学期的软件需求课上，杨老师就不断强调团队的重要性，teambuilding也是几乎每节课都会提到。在我对课程学习的过程中，我深刻体会到了这一点，只要在项目的任何一个阶段有一个人拖后腿，那个这个阶段就肯定难以完成导致了进度的延误，在后面需要付出更多的时间.在项目初期项目总体计划评审时，我就因为WBS绘制上的错误导致了团队的延误.幸运的是，在这次错误发生之后，我们小组及时找出了问题的所在，更换了小组的组长，加强了组员之间的沟通，同时明确了惩罚制度，我们的进度最终有落后两个星期慢慢的赶了上来.

通过这两门课程的学习，我更加注重了项目管理的重要性，WBS,OBS,甘特图这些项目管理的工具贯穿了项目的整个阶段。我们通过WBS对项目的每个阶段进行分解，使工作能明确到每一个人的身上，不再会出现多个人做了重复的工作或是有些工作没人负责。通过甘特图的制作，我们能合理的确定每个人的工作量。只有在完善的项目管理下，我们每个人才能发挥最大的价值

这门课可以算是我本科期间至今为止最苦的一门课了。但与此同时这门课给我带来的收获和其他课程相比，也不是一个量级的。对这两门课程的学习也是我们走在这条道路上的宝贵经验.