**浙江大学城市学院**

计算机与计算科学学院



基于项目的案例学习系统

需求变更影响分析

版 本 号:[ 0.1.2.190107\_d]

拟 制 人：刘值成 31601402

于 坤 31601413

张威杰 31601414

章奇妙 31601415

陈铉文 31601388

审 核 人：陈铉文 31601388

批 准 人： 杨枨老师

[二零一八年十二月二十五日]

# 附件一： 文档修订记录

| **版本** | **修订日期** | **修订人** | **修订说明** | **修订状态** | **审批日期** | **审核人** | **批准人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1.2.190107\_c | 2019-01-07 | 张威杰 | 首次创建 | S |  |  |  |
| 0.1.1.190110\_d | 2019-01-10 | 陈铉文 | 新增工作量评估 | A |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**修订状态：S--首次编写，A--增加，M--修改，D--删除；**

**日期格式：YYYY-MM-DD。**

# 变更描述

变更请求ID：RC-1

标题：网站多语言界面

描述：网站可以提供至少两种语言界面，比如说英语、简体中文，网站可以在各种语言之间切换。

# 工作量估计

评估人：张威杰

准备时间：1工时

预估总时间：44工时

|  |  |
| --- | --- |
| 文档 | 工作时间 |
| 用例文档 | 9工时 |
| 界面修改 | 12工时 |
| 测试用例 | 5工时 |
| 用户手册 | 5工时 |
| SRS修改 | 5工时 |
| 其他文档修改 | 5工时 |
| 评审 | 2工时 |
| 总计 | 43工时 |

# 影响范围

| 序号 | 被影响文档及版本 | 造成影响文档及版本 | 被影响条目数量 | 被影响条目比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通用户(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 58 | 98.31% |
| 2 | 指导者扮演者需求(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 13 | 100.0% |
| 3 | 项目发起人需求(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 12 | 100.0% |
| 4 | PM扮演者需求(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 17 | 100.0% |
| 5 | 系统管理员需求(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 44 | 100.0% |
| 6 | 案例管理员需求(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 12 | 100.0% |
| 7 | 项目成员扮演者需求(当前版本) | 普通用户(当前版本) | 13 | 100.0% |

# 影响全过程

| 序号 | 源条目标识 | 源条目内容 | 级联影响（全过程） | 被影响文档 | 被影响条目标识 | 被影响条目标题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-92 | 用户删除邮件 |
| 2 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-30 | 管理员修改二级板块是否在社区首页显示 |
| 3 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目发起人需求  (当前版本) | UC-pjter-4 | 入队审核-拒绝 |
| 4 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-10 | 成员互评 |
| 5 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-14 | 查看项目评价 |
| 6 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-1 | 案例新增 |
| 7 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-9 | 用户注册 |
| 8 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-97 | 用户更换个性签名 |
| 9 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-80 | 用户删除自己的帖子 |
| 10 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-15 | 用户筛选特定领域案例 |
| 11 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-6 | 申请扮演角色 |
| 12 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-45 | 管理员删除用户日志 |
| 13 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-49 | 管理员解封用户 |
| 14 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-62 | 用户转发邮件 |
| 15 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 案例管理员需求  (当前版本) | UC-caseadmin-7 | 案例管理员参考资料上传 |
| 16 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-12 | 文档下载 |
| 17 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 案例管理员需求  (当前版本) | UC-caseadmin-9 | 案例管理员置顶帖子 |
| 18 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 案例管理员需求  (当前版本) | UC-caseadmin-2 | 案例管理员新增案例 |
| 19 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-83 | 用户查看帖子 |
| 20 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-40 | 系统日志记录 |
| 21 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-9 | 查看统计信息 |
| 22 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-18 | 整体任务的查看 |
| 23 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-7 | 项目开始-自动开始 |
| 24 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-31 | 管理员删除一级板块 |
| 25 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-59 | 管理员登陆后台管理系统 |
| 26 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-58 | 管理员删除项目 |
| 27 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-76 | 用户查看论坛公告 |
| 28 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-67 | 用户查找帖子 |
| 29 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-52 | 管理员审核案例管理员的资格 |
| 30 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-24 | 管理员修改二级板块名字 |
| 31 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目发起人需求  (当前版本) | UC-pjter-11 | 项目开始---延时开始 |
| 32 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-19 | 管理员加精帖子 |
| 33 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-26 | 用户查询 |
| 34 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-1 | 入队审核-同意 |
| 35 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-41 | 管理员下载系统日志 |
| 36 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-66 | 用户点赞/踩帖子 |
| 37 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-87 | 用户查看帖子草稿并发帖 |
| 38 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-75 | 用户帖子类别快速选择 |
| 39 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-33 | 管理员发布社区公告 |
| 40 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-15 | 查看组员互相评价 |
| 41 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-5 | 角色审核-拒绝 |
| 42 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-17 | 用户案例详细信息查看 |
| 43 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-10 | 用户进入项目列表 |
| 44 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目发起人需求  (当前版本) | UC-pjter-2 | 批量新建项目 |
| 45 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-36 | 管理员备份数据库（手动） |
| 46 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-78 | 用户查看自己的帖子 |
| 47 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-22 | 用户查询我的项目 |
| 48 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-77 | 用户在社区发帖 |
| 49 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-2 | 案例修改 |
| 50 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-60 | 管理员登陆用户系统 |
| 51 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-8 | 指导者评价单个小组成员 |
| 52 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-2 | 入队审核-拒绝 |
| 53 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-18 | 用户特定项目查询 |
| 54 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-81 | 用户浏览板块 |
| 55 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-100 | 用户更换密码 |
| 56 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-14 | 用户特定案例查询 |
| 57 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-16 | 用户案例排序 |
| 58 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目发起人需求  (当前版本) | UC-pjter-8 | 申请扮演角色 |
| 59 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-3 | 查看标准文档 |
| 60 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-48 | 管理员用户封禁 |
| 61 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 案例管理员需求  (当前版本) | UC-caseadmin-10 | 案例管理员删除帖子 |
| 62 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-56 | 项目查询 |
| 63 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 案例管理员需求  (当前版本) | UC-caseadmin-11 | 案例管理员创建论坛主题 |
| 64 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-95 | 用户删除系统消息 |
| 65 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目发起人需求  (当前版本) | UC-pjter-3 | 入队审核-同意 |
| 66 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-3 | 管理员查找案例 |
| 67 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-4 | 查看任务评价 |
| 68 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-5 | 上传任务文档 |
| 69 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-2 | 指导者查看标准文档 |
| 70 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-18 | 管理员置顶帖子 |
| 71 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目发起人需求  (当前版本) | UC-pjter-9 | 项目开始-自动开始 |
| 72 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-14 | 管理员创建项目 |
| 73 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-79 | 用户修改自己的帖子 |
| 74 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-10 | PM修改项目开始条件 |
| 75 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-8 | 查看他人对自己的评价 |
| 76 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-6 | 用户进入案例列表 |
| 77 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-4 | 角色审核-同意 |
| 78 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 案例管理员需求  (当前版本) | UC-caseadmin-8 | 案例管理员加精帖子 |
| 79 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目发起人需求  (当前版本) | UC-pjter-5 | 邀请人加入项目 |
| 80 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-99 | 用户更换头像 |
| 81 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 案例管理员需求  (当前版本) | UC-caseadmin-5 | 案例管理员筛选案例 |
| 82 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-16 | 查看统计信息 |
| 83 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-6 | 任务确认 |
| 84 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-12 | 任意搜索 |
| 85 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-7 | 查看项目评价 |
| 86 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-72 | 用户关注本帖 |
| 87 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-12 | 成员互评 |
| 88 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-7 | 指导者评价项目小组 |
| 89 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-32 | 管理员删除二级板块 |
| 90 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-86 | 用户查看收藏帖子 |
| 91 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-21 | 管理员创建二级板块 |
| 92 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-8 | PM确认项目开始-手动开始 |
| 93 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 案例管理员需求  (当前版本) | UC-caseadmin-13 | 案例管理员删除论坛主题 |
| 94 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-17 | 管理员查看项目详细信息 |
| 95 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-16 | 管理员查找项目 |
| 96 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-6 | 指导者查看整体任务的 |
| 97 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-5 | 用户登录 |
| 98 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-35 | 系统自动备份数据库 |
| 99 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-50 | 管理员删除用户 |
| 100 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-57 | 项目冻结 |
| 101 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-102 | 用户进入通知 |
| 102 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目发起人需求  (当前版本) | UC-pjter-12 | 项目发起人修改项目开始条件 |
| 103 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-16 | 任务的评分 |
| 104 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-2 | 整体任务的查看 |
| 105 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-85 | 用户点赞踩回复 |
| 106 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-13 | 申请扮演角色 |
| 107 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-70 | 用户查找板块 |
| 108 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-94 | 用户把系统消息标为已读 |
| 109 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-4 | 管理员根据可见性筛选案例 |
| 110 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-88 | 用户查看社区个人消息 |
| 111 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-21 | 用户查看我的项目 |
| 112 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-13 | 查看任务评价 |
| 113 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-54 | 冻结案例 |
| 114 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 案例管理员需求  (当前版本) | UC-caseadmin-12 | 案例管理员修改论坛主题 |
| 115 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-4 | 指导者筛选文档类型 |
| 116 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-11 | 文档下载 |
| 117 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-74 | 用户进入社区 |
| 118 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-68 | 用户进入板块 |
| 119 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-53 | 管理员删除案例 |
| 120 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-42 | 管理员删除系统日志 |
| 121 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-43 | 用户日志记录 |
| 122 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-23 | 用户项目详细信息查看 |
| 123 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-1 | 单个任务的查看 |
| 124 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目发起人需求  (当前版本) | UC-pjter-7 | 角色审核-拒绝 |
| 125 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-13 | 用户案例管理员注册 |
| 126 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 案例管理员需求  (当前版本) | UC-caseadmin-4 | 案例管理员对案例修改 |
| 127 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-19 | 用户筛选项目 |
| 128 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-90 | 用户查看收件箱 |
| 129 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-96 | 用户进入个人信息 |
| 130 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-27 | 管理员修改一级板块名字 |
| 131 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-17 | 单个任务的查看 |
| 132 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-9 | 任务指导意见的提出 |
| 133 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-25 | 用户查看他人主页 |
| 134 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-93 | 用户把邮件标为已读 |
| 135 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-3 | 邀请人加入项目 |
| 136 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-98 | 用户换绑邮箱 |
| 137 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-13 | PM任务发布 |
| 138 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-82 | 用户社区签到 |
| 139 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-14 | PM任务审核-确认 |
| 140 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-73 | 用户回复帖子 |
| 141 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-25 | 管理员修改二级板块可见范围 |
| 142 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-5 | 指导者查看单个任务的 |
| 143 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-37 | 管理员下载数据库备份文件 |
| 144 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-47 | 管理员查询用户 |
| 145 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-7 | 用户进入FAQ |
| 146 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-5 | 管理员查看案例详细信息 |
| 147 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目发起人需求  (当前版本) | UC-pjter-10 | 项目发起人确认项目开始-手动开始 |
| 148 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-101 | 用户更换昵称 |
| 149 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-9 | 项目开始---延时开始 |
| 150 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-20 | 用户项目排序 |
| 151 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-51 | 管理员在后台查询案例 |
| 152 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | PM扮演者需求  (当前版本) | UC-pm-15 | PM任务审核-回退 |
| 153 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目成员扮演者需求  (当前版本) | UC-pjtmbr-11 | 选择文档类型查看 |
| 154 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目发起人需求  (当前版本) | UC-pjter-6 | 角色审核-同意 |
| 155 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-89 | 用户发邮件 |
| 156 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 项目发起人需求  (当前版本) | UC-pjter-1 | 新建项目 |
| 157 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-65 | 用户收藏/取消收藏帖子 |
| 158 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-15 | 管理员批量创建项目 |
| 159 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-44 | 管理员下载用户日志 |
| 160 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-20 | 管理员创建一级板块 |
| 161 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 案例管理员需求  (当前版本) | UC-caseadmin-6 | 案例管理员查找自己创建的案例 |
| 162 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 案例管理员需求  (当前版本) | UC-caseadmin-3 | 案例管理员对案例删除 |
| 163 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-69 | 用户进入帖子 |
| 164 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-91 | 用户查看未读邮件 |
| 165 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-28 | 管理员修改二级板块名字 |
| 166 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-24 | 用户申请加入项目 |
| 167 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 指导者扮演者需求  (当前版本) | UC-guider-3 | 指导者搜索文档资料 |
| 168 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 普通用户  (当前版本) | UC-user-71 | 用户复制帖子链接 |
| 169 | UC-user-104 | 语言切换 | 普通用户(当前版本)  UC-user-104 | 系统管理员需求  (当前版本) | UC-Administrator-38 | 管理员删除数据库备份文件 |