|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 001 | | 任务主题 | | 软件需求规格说明 | | | | |
| 当前阶段 | 需求开发阶段 | | PM | | 陈铉文 | 申请时间 | | 2018.12.12 | |
| 变更类型 | 计划变更 | | | | | | | | |
| 变更申请 | | | | | | | | | |
| 变更理由 | 小组进度拖慢，里程碑延迟 | | | | | | | | |
| 变更方案 | 软件需求规格说明里程碑延迟两周 | | | | | | | | |
| 变更风险评估 | 变更里程碑（关键路径）导致项目延期 | | | | | | | | |
| 变更影响成果物 | 需求工程项目计划、SRS需求规格说明书 | | | | | | | | |
| 变更执行计划 | 成果物修订 | 变更修订人 | | 变更验证人 | | | 变更一致性检查人 | | 整体完成期限 |
| 需求工程项目计划 | 陈铉文 | | 于坤 | | | 章奇妙 | | 2018.12.14 |
| 审批人签字 |  | | | | | | | | |

**项目里程碑变更申请**