会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四 | 会议时间 | 2018/12/28/17：00 |
| 主 持 人 | 陈妍蓝 | 记 录 人 | 张琪 |
| 参会人员 | 陈妍蓝、张琪、郑巧燕、宋翼虎、陈遵义 | | |
| 会议主题 | 项目任务分配 | | |
| 会议内容：   1. 上周总结：修改界面原型（网站）、修改DM图、做出界面原型（APP）、修改UML基础3、4的PPT、开始做SRS的PPT、完善SRS、修改用例测试、编写用户手册。      1. 本周任务：  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 姓名 | 输出 | Deadline | | 陈妍蓝 | 学习统御；修改界面原型（网站）； | 12月29日24：00 | | 陈遵义 | 修改用例图；修改界面原型（APP）； | 12月29日24：00 | | 宋翼虎 | 修改类图；做SRS的PPT； | 12月29日24：00 | | 郑巧雁 | 完善SRS；做优先级打分表；先找出关于项目变更的部分文档，分下去做； | 12月29日24：00 | | 张琪 | 完善SRS；修改用户手册；修改数据字典。 | 12月29日24：00 |  1. 下周安排：评审SRS。 | | | |