会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四 | 会议时间 | 2018/11/23/18：30 |
| 主 持 人 | 陈妍蓝 | 记 录 人 | 张琪 |
| 参会人员 | 陈妍蓝、张琪、郑巧燕、宋翼虎、陈遵义 | | |
| 会议主题 | 项目任务分配 | | |
| 会议内容：  1.上周总结：编写用例描述，画ER图和数据字典，网页端的界面，过程性文档和PPT，APP界面原型设计。  遇到的困难：界面原型整个框架的搭建。  2.本周任务安排：  宋翼虎：修改可行性分析报告里的APP方案，修改OBS图，画WBS图。  陈遵义：修改APP界面原型。  张琪、郑巧雁：SRS初步编写。  陈妍蓝：修改需求工程计划，修改甘特图。   1. 下周安排：   根据老师下达的任务推进项目。 | | | |