会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四 | 会议时间 | 2018/12/26/17：30 |
| 主 持 人 | 陈妍蓝 | 记 录 人 | 张琪 |
| 参会人员 | 陈妍蓝、张琪、郑巧燕、宋翼虎、陈遵义 | | |
| 会议主题 | 为SRS评审做准备 | | |
| 会议内容：   1. 上周总结：修改界面原型（网站）、修改DM图、做出界面原型（APP）、修改UML基础3、4的PPT、开始做SRS的PPT、完善SRS、修改用例测试、编写用户手册。      1. 本周任务：  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 姓名 | 输出 | Deadline | | 陈妍蓝 | 争取12月27日约杨枨老师看一下APP界面，尽量完成优先级打分表 | 12月29日24：00 | | 陈遵义 | 按要求修改APP界面原型 | 12月29日24：00 | | 宋翼虎 | 周末做SRS的PPT | 12月29日24：00 | | 郑巧雁 | 修改用例描述 | 12月29日24：00 | | 张琪 | 修改用户手册 | 12月29日24：00 |  1. 下周安排：周二（1月1日）组内评审。 | | | |