会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四 | 会议时间 | 2018/1/4/17：00 |
| 主 持 人 | 陈妍蓝 | 记 录 人 | 张琪 |
| 参会人员 | 陈妍蓝、张琪、郑巧燕、宋翼虎、陈遵义 | | |
| 会议主题 | 项目任务分配 | | |
| 会议内容：   1. 上周总结：学习统御；修改界面原型（网站）；修改用例图；修改界面原型（APP）；修改类图；做SRS的PPT；完善SRS；做优先级打分表；先找出关于项目变更的部分文档，分下去做；修改用户手册；修改数据字典。   评价：基本上完成的都可以，唯一不足的是APP的界面还没改好。     1. 本周任务：  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 姓名 | 输出 | Deadline | | 陈妍蓝 | 使用统御； | 1月5日24：00 | | 陈遵义 | 修改界面原型（APP）； | 1月5日24：00 | | 宋翼虎 | 概要设计的编写； | 1月5日24：00 | | 郑巧雁 | 编写用户手册（APP）； | 1月5日24：00 | | 张琪 | 编写CCB章程；修改SRS。 | 1月5日24：00 |  1. 下周安排：暂无。 | | | |