**项目章程**

**项目名称：**

软件工程系列课程教学辅助网站

**项目目的：**

软件工程系列课程教学辅助网站是为教师和同学服务，也为项目管理，需求工程，统一建模等软件工程化课程的教学方法提供试验基地。

而需求分析在该教学辅助网站开发流程中起着非常重要的作用，为了避免造成该网站开发的软件危机，本次项目就是针对“软件工程系列课程教学辅助网站”项目，进行需求开发与设计，充分了解并获取客户对该教学辅助网站的需求，并整理、编制《需求开发计划》、《需求规格说明书》、《需求变更控制文档》、《概要设计说明》等需求文档，并最终提交《项目总结报告》

**项目执行时间：**

**2018年9月29日-2019年1月15日**

**项目发起者： 杨枨老师** 邮箱 [yangc@zucc.edu.cn](mailto:yangc@zucc.edu.cn)

**侯宏伦老师** 邮箱 [ubilabs@zucc.edu.cn](mailto:ubilabs@zucc.edu.cn)

**项目经理： 陈妍蓝** 邮箱 31501391@stu.zucc.edu.cn

**项目干系人： 郑巧雁** 邮箱 31401323@stu.zucc.edu.cn

**张琪** 邮箱 31601384@stu.zucc.edu.cn

**宋翼虎** 邮箱 31601405@stu.zucc.edu.cn

**陈遵义** 邮箱 [31602039@stu.zucc.edu.cn](mailto:31602039@stu.zucc.edu.cn)

**项目各阶段负责人：**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目阶段** | **负责人** |
| **收集资料，针对项目进行可行性分析** | **张琪** |
| **撰写项目总体计划，编写WBS** | **陈妍蓝** |
| **撰写需求工程计划** | **陈遵义** |
| **撰写测试用例文档** | **宋翼虎** |
| **撰写软件需求规格说明书** | **郑巧雁** |
| **撰写质量保证计划** | **郑巧雁** |
| **撰写范围与前景文档** | **张琪** |
| **根据需求建立界面原型** | **陈遵义、陈妍蓝** |
| **撰写用户手册** | **张琪** |
| **撰写软件需求变更文档** | **郑巧雁** |
| **撰写培训计划** | **郑巧雁** |
| **撰写开发实施计划** | **陈妍蓝** |
| **撰写安装部署计划** | **宋翼虎** |
| **撰写测试计划** | **张琪** |
| **撰写系统维护计划** | **宋翼虎** |
| **撰写项目总结报告** | **陈妍蓝** |

**项目最终成果：**

文档：项目可行性报告，项目章程，项目总体计划，质量保证计划，需求工程计划，软件需求规格说明书，软件需求变更文档，项目总结报告，测试用例文档，开发实施计划，培训计划，测试计划，系统维护计划，安装部署计划

**项目授权：**

本项目由杨枨老师，侯宏伦老师发起，由杨枨老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师和侯宏伦老师对本项目各个阶段进行验收评审。

**文件签署：**

本项目章程于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日由以下人员签字批准：

姓名： 职务：

签字：