|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 00001** |
| 会议时间： 2019 年 01 月 11 日 19 时 25 分 —— 19 时35 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 理四517 | | | | | | | | |
| 会议名称： G02小组CCB会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 项目组成员：张光程，刘晓倩，刘雨霏，胡方正，杨智麟  CCB主席：陈铉文  CCB成员（评估者）：张光程  CCB成员（验证者）：杨智麟  CCB成员（提交者）：刘晓倩  CCB成员（请求接收者）：胡方正  CCB成员（修改者）：刘雨霏 | | | | | | | |
| 记录人：刘晓倩 | | | | | | | | |
| 主持人：张光程 | | | | | | | | |
| 会议目的：   * 1. 规范小组的项目计划、需求变更、设计和开发变更的控制流程。   2. 减少因计划、需求变更、设计和开发变更而出现的包括技术风险、客户满意度下降、资金和人力资源需求风险。   3. 提高项目的计划性、可视性和执行力。 | | | | | | | | |
| 会议内容：  我们首先提出新的变更请求，提交给评估人进行影响分析，评估后由CCB小组决定是否变更，我们经过讨论，决定驳回变更。   1. 描述变更：网站可提供2种语言（英文、简体中文）进行选择 2. 评估变更风险及控制措施 3. 查看变更影响范围   因变更网站显示语言涉及网站全部功能的文字描述，需要为全部的已有功能添加第二种语言文字说明，实现起来较为耗时。且英文单词长度较长，中文汉字长度较短，进而导致在切换语言时，选项长度不一致，也需要进行大量的调整。   1. 查看需求变更矩阵   最终因为变更影响范围极大，若实现则严重超出工作时间，最后我们选择拒绝变更。 | | | | | | | | |