项目个人总结

## 本人所分配的工作

本人在项目组中固定负责的为绘制更新甘特图,在需求分析阶段主要负责绘制对话框图和顺序图,OBS图,以及学习者用户手册的编写.未来计划负责绘制甘特图.

## 本人对项目组做出的贡献

前期在组内磨合摸索中因开始任务是按照每星期布置的,不是按照每日布置的,导致甘特图只能每星期更新一次，组内协商后,变更为每星期布置好下星期每日的任务.称不上是贡献，只能说是按要求完成了任务。

## 本人遇到的困难以及解决方法

困难:开始工作定义日期不明确,无法把每日工作做进甘特图

**解决方案**:小组开会协商更改工作安排方法

困难:在项目后期SRS期间,因使用StarUML与对对话框图不了解,导致我组对话框图与顺序图全部错误

**解决方案**:在返工重画的时候,先画了几个demo咨询了杨枨老师的意见再开始返工,保证做出的图的质量

## 四.本人需要改进和努力的地方

所作的工作量里,有好大一部分是返工,拖慢了小组的进度.我应该在画图前先向杨老师确认,不能自己一个人闷头话图,对于一部分的工作,存在没有按时上交.

## 对本课程的感想或建议

本学期的课程是我读大学以来第三个多人合作项目,之前的需要组队的课我比较喜欢单干,不喜欢以一个团队的形式,因为自己的进度会收到别人的干扰.但是在以后进入工作,都是一个团队,我之前2次组队是上学期的软件工程基础和大学生科研,前者虽然历经坎坷,但结果还算说的过去,后者就有些令人不满意了.

在本次课程中,我真正意义上学会了如何以一个团队的形式工作,带给我了很多有用的经验.