上周工作总结：

张光程：

UML翻转PPT制作比较详细，WBS表绘制及时，不足之处是缺少对其他几类工具的介绍，现在已经修改完成，总体评价94

刘雨霏：

上周外出比赛，PPT审核不够细心， WBS图修改完成，总体评价85

刘晓倩：

项目章程书写、文档修改及时完成，翻转PPT帮助修改，但会议记录书写未达到标准，总体评价93

胡方正：

OBS图绘制成功，Git重新进行分支管理，总体评价：91

杨智麟：

甘特图更新及时，但PPT审查不够细心，总体评价：87

本周议题：

1. QA计划编写——刘晓倩

2．小组成员PPT分工确认

1）刘雨霏PPT审查并修改

2）胡方正PPT审查

3）杨智麟翻转课堂PPT制作

4）刘晓倩，张光程PPT审查并修改

3．组长改选，由刘雨霏转变为张光程

4．根据评审修改Rational Rose翻转PPT

5．修改需求计划文档

6．制作需求计划PPT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 0001** |
| 会议时间： 2018 年 10 月 27 日 8 时 20 分 —— 9 时20 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 理四2楼 | | | | | | | | |
| 会议名称： G02-第六次-项目计划会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 刘雨霏，胡方正，杨智麟，刘晓倩，张光程 | | | | | | | |
| 记录人：刘晓倩 | | | | | | | | |
| 主持人：张光程 | | | | | | | | |
| 讨论事项及其他：   1. QA计划编写——刘晓倩   2．小组成员PPT分工确认  1）刘雨霏PPT审查并修改  2）胡方正PPT审查  3）杨智麟翻转课堂PPT制作  4）刘晓倩，张光程PPT审查并修改  3．组长改选，由于刘雨霏同学最近忙于ACM比赛，所以组内决定改选组长，由刘雨霏转变为张光程  4．根据评审修改Rational Rose翻转PPT——张光程  5．修改需求计划文档——刘晓倩  6．需求工程PPT制作分工  1）刘雨霏PPT审查并修改  2）胡方正PPT审查  3）张光程主要PPT整合制作  4）刘晓倩修改文档内容及PPT审查并修改  注：所有人需在周日下午六点之前上交任务，若有拖延请向组长说明原因并及时上交 | | | | | | | | |