|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 00012** |
| 会议时间： 2018 年 12 月 09 日 9 时 30 分 —— 10 时35 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 图书馆一楼 | | | | | | | | |
| 会议名称： G02-第十二次-小组会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 刘雨霏，胡方正，杨智麟，刘晓倩，张光程 | | | | | | | |
| 记录人：刘晓倩 | | | | | | | | |
| 主持人：张光程 | | | | | | | | |
| 讨论事项及其他：  上周总结+本周任务+任务分配 | | | | | | | | |

**上周总结：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 评价 | 返工内容 |
| 根据评审对需求WBS进行修改 | 张光程 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级B | 暂无 |
| 对甘特图的日历、里程碑进行修改，并确定输入输出 | 杨智麟 | 按时完成但存在不足 | 里程碑及每人每天工作时间日历存在问题 | 根据需求文档重新确定里程碑，对日历进行修改 | 完成度等级B | 根据需求文档重新确定里程碑，对日历进行修改 |
| 审核并修改PPT | 刘晓倩 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 会议记录 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 用户群分类文档书写 | 按时完成但存在不足 | 管理员代表未确定 | 与杨老师进行交流并询问意见 | 寻求杨老师的研究生学长作为管理员代表 |
| 对需求文档进行修改并正式发布 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 书写数据字典 | 胡方正 | 按时完成但存在不足 | 没有及时完成数据字典 | 及时将数据字典完成并上交 | 完成度等级B | 监督人督促其及时将数据字典完成并上交 |
| 学生、系统管理员界面设计及修改 | 刘雨霏 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |

**本周任务：**

1、软件需求规格说明书（SRS）初稿书写

2、数据字典补充修改

3、会议记录

4、对甘特图的日历、里程碑进行修改，并确定输入输出

5、翻转PPT制作

6、系统全部界面设计及修改

**任务分配：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | Deadline | 监督人 |
| 软件需求规格说明书（SRS）初稿书写 | 刘晓倩 | 12月09日18：30 | 张光程 |
| 会议记录 | 12月09日18：30 | 胡方正 |
| 审核并修改翻转PPT | 12月09日18：30 | 张光程 |
| 数据字典补充修改 | 胡方正 | 12月09日18：30 | 刘晓倩 |
| 翻转PPT制作 | 张光程 | 12月09日18：30 | 刘晓倩 |
| 对甘特图的日历、里程碑进行修改，并确定输入输出 | 杨智麟 | 12月09日18：30 | 张光程 |
| 系统全部界面设计及修改 | 刘雨霏 | 12月11日18：30 | 杨智麟 |