|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 00016** |
| 会议时间： 2019 年 01 月 05 日 08 时 30 分 —— 15 时00 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 星巴克 | | | | | | | | |
| 会议名称： G02-第十六次-小组会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 胡方正，杨智麟，刘晓倩，张光程 | | | | | | | |
| 记录人：刘晓倩 | | | | | | | | |
| 主持人：张光程 | | | | | | | | |
| 讨论事项及其他：  上周总结+本周任务+任务分配 | | | | | | | | |

**上周总结：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 评价 | 返工内容 |
| 完善用例图，用例描述 | 张光程 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| SRS的PPT制作 | 按时完成但存在不足 | PPT存在错误，最终评分也不合理 | 根据更新的SRS文档对PPT进行修改 | 修改PPT |
| 修改完善顺序图 | 杨智麟 | 按时完成但存在不足 | 顺序图存在错误 | 向杨老师请教并修改 | 完成度等级B | 顺序图修改 |
| 系统设计及系统实现文档书写 | 刘晓倩 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 测试用例及用例图文档修改 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 会议记录 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 整合修改SRS文档 | 按时完成但存在不足 | SRS文档中存在错误，非功能性需求不正确 | 根据评审要求修改SRS文档 | 修改SRS文档 |
| 完善用户手册 | 按时完成但存在不足 | 用户手册过于粗劣 | 细化完善用户手册 | 修改用户手册 |
| 分析模型（E-R 图）修改完善 | 胡方正 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 补充完善测试用例 | 按时完成但存在不足 | 测试用例存在错误，缺少参考用例的序号 | 根据评审要求修改测试用例 | 修改测试用例 |
| 修改完善管理员界面 | 刘雨霏 | 未按时完成 | 要求更改的管理员界面未更改 | 督促完成管理员界面 | 完成度等级C | 更新修改管理员界面 |

**本周任务：**

1、完善管理员界面

2、根据评审要求修改PPT

3、根据评审修改测试用例

4、完善用例图，用例描述

5、修改完善用户手册

6、书写需求变更文档

7、根据评审修改SRS文档

8、会议记录

9、对话框图及顺序图修改

10、使用需求变更软件

**任务分配：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | Deadline | 监督人 |
| 书写需求变更文档 | 刘晓倩 | 1月8日17：00 | 张光程 |
| 使用需求变更软件 | 1月8日17：00 | 胡方正 |
| 会议记录 | 1月5日17：00 | 刘雨霏 |
| 根据评审修改SRS文档 | 1月8日20：00 | 张光程 |
| 根据评审修改测试用例 | 胡方正 | 1月10日17：00 | 张光程 |
| 完善用例图，用例描述 | 张光程 | 1月8日17：00 | 刘晓倩 |
| 根据评审要求修改PPT | 1月8日21：30 | 刘晓倩 |
| 对话框图及顺序图修改 | 杨智麟 | 1月10日17：00 | 张光程 |
| 完善管理员界面 | 刘雨霏 | 1月8日17：00 | 杨智麟 |