|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 记 录 表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **编号：** | **№ 00010** |
| 会议时间： 2018 年 11 月 24 日 9 时 30 分 —— 10 时35 分 | | | | | | | | |
| 会议地点： 图书馆一楼 | | | | | | | | |
| 会议名称： G02-第十次-小组会议 | | | | | | | | |
| 出席人员： | 刘雨霏，胡方正，杨智麟，刘晓倩，张光程 | | | | | | | |
| 记录人：刘晓倩 | | | | | | | | |
| 主持人：张光程 | | | | | | | | |
| 讨论事项及其他：  上周总结+本周任务+任务分配 | | | | | | | | |

**上周总结：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 评价 | 返工内容 |
| 项目WBS的绘制 | 张光程 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 基本存在问题已经修改，完成度等级B | 暂无 |
| 需求计划PPT修改 | 按时完成但存在不足 | 需求WBS绘制不准确，成员分工不恰当 | 重新绘制需求WBS并对组员分工重新分配评价 | 重新绘制需求WBS并对组员分工重新分配评价 |
| 甘特图更新 | 杨智麟 | 按时完成但存在不足 | 里程碑及每人每天工作时间日历存在问题 | 根据需求文档重新确定里程碑，对日历进行修改 | 完成度等级B | 根据需求文档重新确定里程碑，对日历进行修改 |
| 愿景与范围文档修改 | 刘晓倩 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |
| 会议记录修改及所有文档更新 | 按时完成但存在不足 | 需求文档里程碑时间不准确、可行性没有给出结果 | 参考甘特图对里程碑时间进行修改，并对可行性进行修改 | 对里程碑时间进行修改，并对可行性进行分析给出结果 |
| 补充愿景与范围相关图 | 胡方正 | 按时完成但存在不足 | 没有及时绘制相关图 | 及时将相关图绘制并上交 | 完成度等级B | 监督人督促其及时将相关图绘制并上交 |
| 关联图修改 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 案例管理者、教师登录界面绘制 | 刘雨霏 | 按时完成且完成的较好 | 暂无 | 暂无 | 完成度等级A | 暂无 |

**本周任务：**

1、对需求文档进行修改并正式发布

2、修改可行性分析里的操作可行性，并对三大可行性给出结论

3、质量策略里的进行有关项目需求的评审加入老师的评审标准

4、会议记录

5、用户群分类文档书写

6、愿景与需求文档进一步修改

7、对甘特图的日历、里程碑进行修改，并确定输入输出

8、根据评审对需求WBS进行修改

9、补充愿景与范围相关图

10、学生、系统管理员界面设计及修改

11、根据评审对需求计划PPT修改

**任务分配：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 负责人 | Deadline | 监督人 |
| 对需求文档进行修改并正式发布 | 刘晓倩 | 11月25日18：30 | 张光程 |
| 修改可行性分析里的操作可行性，并对三大可行性给出结论 | 11月25日18：30 | 张光程 |
| 质量策略里的进行有关项目需求的评审加入老师的评审标准 | 11月25日18：30 | 张光程 |
| 会议记录 | 11月25日18：30 | 张光程 |
| 用户群分类文档书写 | 11月27日18：30 | 杨智麟 |
| 愿景与需求文档进一步修改 | 11月27日18：30 | 胡方正 |
| 补充愿景与范围相关图 | 胡方正 | 11月27日18：30 | 刘晓倩 |
| 根据评审对需求WBS进行修改 | 张光程 | 11月25日18：30 | 刘晓倩 |
| 11月25日18：30 |
| 根据评审对需求计划PPT修改 | 刘晓倩 |
| 对甘特图的日历、里程碑进行修改，并确定输入输出 | 杨智麟 | 11月25日18：30 | 张光程 |
| 学生、系统管理员界面设计及修改 | 刘雨霏 | 11月27日18：30 | 张光程 |