**会 议 记 录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 弘毅休闲吧 | 会议时间 | 2018年10月12日 |
| 主 持 人 | 刘向辉 | 记 录 人 | 王安栋 |
| 参会人员 | 刘向辉、陈祥斌、左文正、王安栋、涂弘森 | | |
| 会议主题 | 第二次小组会议 | | |
| 会议内容：   1. 上周任务总结及整改：   （1）课程项目需求软件的安装还不到位，所有人再次确认一定要安装  （2）GIT的管理、使用  \* GIT的个人分支不够完善，需要完善  \* GIT的服务器上内容的上传要及时  \*由陈祥斌负责整改  （3）文档的管理  \* wbs图的修改，由左文正负责进行  \* 甘特图，obs图，wbs图加进文档   1. 这周任务分配   （1）uml概述ppt的编写  \* 由陈祥斌、刘向辉、左文正负责编写  \* 由王安栋、涂弘森负责审核  \* 周六前上交初版，周日提交最终版本  \* 所有人务必熟悉ppt  （2）《可行性分析报告》的编写  \* 由涂弘森、王安栋负责编写  \* 由陈祥斌、刘向辉、左文正负负责审核  \* 周六前上交初版，周日提交最终版本 | | | |